Приложение к приказу

### Критерии приоритетности проектов по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог

### Глава 1. Общие положения

### 1. Настоящие Критерии приоритетности проектов по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог (далее – Критерии) разработаны в соответствии с подпунктом 485-1) пункта 15 Положения о Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года  № 936 «О некоторых вопросах Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».

2. В настоящих Критериях используются следующие основные понятия:

1) управляющие автомобильными дорогами – физические и юридические лица, являющиеся собственниками автомобильных дорог или осуществляющие деятельность по управлению автомобильными дорогами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании договоров в рамках выполнения государственного задания, договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии, доверительного управления имуществом, безвозмездного пользования автомобильными дорогами или их участками;

2) сведения об автомобильных дорогах – табличная форма отображения информации об автомобильных дорогах по определению приоритетности участков дорог, подлежащих строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту;

3) средний ремонт автомобильной дороги – комплекс работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств автомобильной дороги и дорожных сооружений;

4) оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги – определение степени соответствия нормативным требованиям фактических потребительских свойств автомобильных дорог, их основных параметров и характеристик, на основе результатов диагностики и паспортизации автомобильных дорог;

5) значение приоритетности – иерархическое отображение первоочерёдности участка автомобильной дороги, подлежащей строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту.

3. Критерии приоритетности проектов по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту проводится с целью получения объективной информации об оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, ее социально-экономического значения, определения первоочередности дорожных проектов, а также эффективного планирования бюджетных расходов.

4. Сведения об автомобильных дорогах предоставляются в уполномоченный государственный орган по автомобильным дорогам управляющими автомобильными дорогами по форме согласно приложению 1 к настоящим Критериям.

Глава 2. Порядок проведения формирования

сведений об автомобильных дорогах

5. Сведения об автомобильных дорогах являются публичной информацией в соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».

6. Сведения об автомобильных дорогах формируется из дорожной базы данных подведомственной организацией уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам согласно приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 6 марта 2019 года № 117 «Об утверждении Правил формирования и ведения дорожной базы данных» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18384).

7. Актуализация сведений об автомобильных дорогах производится путем оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги по итогам диагностики или паспортизации в зависимости от технической категории и покрытия автомобильной дороги:

1) I и II технической категории: ежегодно;

2) III и IV технической категории: 1 раз в 3 года;

3) V технической категории и без твёрдого покрытия: 1 раз в 5 лет.

8. Минимальный участок автомобильной дороги, на котором проводится оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги каждый 1 километр и менее.

9. Проведение оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги осуществляется в соответствии с настоящими Критериями и с действующей нормативно-техническими документами в области автомобильных дорог.

10. Вид необходимого мероприятия в форме сведений об автомобильных дорогах назначается по результатам диагностики автомобильных дорог.

11. Средний ремонт автомобильных дорог подразделяется на 5 базовых типов:

Тип 1: Периодическое возмещение износа верхнего слоя дорожного покрытия путем устройства поверхностных обработок покрытий, защитных слоев и слоев износа (до 50 мм);

Тип 2: Устройство и/или замена слоя (ев) дорожных покрытий (до 150 мм);

Тип 3: Усиление (утолщение) дорожных одежд и устройство более совершенных типов покрытий с использованием существующих дорожных одежд в качестве оснований (до 200 мм);

Тип 4: Перевод щебеночного и гравийного покрытия на асфальтобетонное покрытие без изменения технической категории дороги;

Тип 5: Усиление (утолщение) дорожного покрытия, предусматривающее ремонт инженерной инфраструктуры (коммуникации и сети инженерного и коммунального обеспечения), а также искусственных сооружений.

12.  На отдельных участках, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции проводится техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 702 «Об утверждении Правил осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12425).

13. Актуализация сведений об автомобильных дорогах осуществляется в следующем порядке:

1) управляющие автомобильными дорогами проводят оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и определение значения приоритетности не позднее 31 декабря отчетного года;

2) управляющие автомобильными дорогами предоставляют в уполномоченный государственный орган по автомобильным дорогам сведения об автомобильных дорогах до 1 марта следующим за отчетным годом.

Глава 3. Порядок применения значений приоритетности

14. Приоритетность проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог, определяется управляющими автомобильными дорогами в соответствии с наибольшим ранжированным значением приоритетности актуализированных сведений, согласно приложению 1 к настоящим Критериям и наличия положительного заключения отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9938).

15. Приоритетность проектов по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог определяется управляющими автомобильными дорогами в соответствии со следующими критериями по нисходящим уровням:

1) размер денежных средств, выделяемых из бюджета покрывается 100% норматива финансирования содержания автомобильных дорог согласно:

нормативам финансирования на ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и управление дорожной деятельностью, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от  17 июня 2015 года № 705 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и управление дорожной деятельностью» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11928);

нормативам финансирования на ремонт, содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 711 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за                      № 11875);

2) остаток лимита денежных средств, выделяемых из бюджета на капитальный, средний ремонт распределяются в соответствии с наибольшим ранжированным значением приоритетности и наличием положительного заключения отраслевой экспертизы по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог (типов 3, 4 и 5) по форме согласно приложению 2 к настоящим Критериям и по заявлению управляющего автомобильной дорогой в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации в электронном документообороте.