Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2025 жылғы

« »

№ қаулысымен

бекітілді

**Қостанай облысының Арқалық қаласын, Амангелді және Жангелдин аудандарын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2026-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары**

| **Р/с**  **№** | **Атауы** | **Аяқтау нысаны** | **Орындау мерзімі** | **Жауапты орындаушылар** | **Қаржыландыру көлемі,**  **млн. теңге** | **Қаржыландыру көздері** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. **Өнеркәсіп және көлік** | | | | | | |
| 1 | Жангелдин ауданының Жыланшық жер қойнауы бойынша өтініші кезінде инвесторға жер қойнауын геологиялық зерттеуге лицензия беру | ЖҚГЗ-ға лицензия | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, жеке инвестор, ӨҚМ | Қаражатты қажет етпейді | |
| 2 | «М-42-50-Б (328 км2) алаңында жалпы іздеумен 1:50 000 масштабты геологиялық түсірілім» нысаны бойынша жер қойнауын мемлекеттік зерттеу | Жер қойнауын геологиялық зерттеу нәтижелері туралы есеп | 2026 жыл | ӨҚМ, Қостанай облысының әкімдігі, жеке инвесторлар | 1 000,0 | РБ |
| 2027 жыл | 1 000,0 | РБ |
| 2028 жыл | 1 000,0 | РБ |
| 3 | Арқалық қаласы әуежайының ұшу-қону жолағын, рульдік жолағын және перронын реконструкциялау | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі | 7 786,0 | РБ/АМҚ |
| 4 | Арқалық қаласы әуежайының автономды қазандығы бар терминалын салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі | 3 968,1 | РБ/АМҚ |
| 5 000,0 | ЖБ |
| 5 | Арқалық қаласы әуежайындағы аэронавигациялық мұнараға арналған жабдықтарды сатып алу (оның ішінде метео және навигациялық) | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | КМ, Қостанай облысының әкімдігі, «Казаэронавигация» РМК | 7 500,0 | БК (собственные средства Казаэронавигацияның өз қаражаты) |
| 6 | Арқалық қаласында және Торғай ауылында жаңа бағыт бойынша ЖҚС салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, КМ, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ | 1 600,0 | БК |
| **2. Туризм және спорт** | | | | | | |
| 7 | Амангелді ауданының Амангелді ауылында көпбейінді туристік кешен салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімідігі, жеке инвестор | 3 500,0 | БК |
| 8 | Арқалық қаласында «Hanzada» кемпингін салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімідігі, жеке инвестор | 400,0 | БК |
| 9 | Жангелдин ауданының Торғай алабында глэмпинг ұйымдастырумен «Интераңшылық» – аңшылық туризмі жобасын құру | ТСМ-ға ақпарат | 2028 жыл | Қостанай облысының әкімідігі, жеке инвестор | Сомасы кейін белгілі болады | БК |
| 10 | Арқалық қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ТСМ | 709,3 | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ |
| 11 | Арқалық қаласында жабық хоккей кортын салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ТСМ | 545,1 | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ |
| 12 | Арқалық қаласы Родина ауылында 120 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, ТСМ, Қаржымині | 581,1 | АМҚ |
| 64,6 | ЖБ |
| 13 | Арқалық қаласында Ы. Алтынсарин атындағы АрқПУ оқу корпусы үшін дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, ҒЖБМ, Қаржымині | 562,5 | АМҚ |
| 62,5 | ЖБ |
| 14 | Амангелді ауданы Амангелді ауылындағы стадионды қайта жаңғырту | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі,ТСМ, ҚМ | 15,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 405,0 | АМҚ |
| 45,0 | ЖБ |
| 15 | Қаситетті, мәдени, және туристік орындарға бару үшін экскурсиялық маршруттарды әзірлеу | Мемлекеттік тіркеуге қосылған туристік маршрут | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі,ТСМ | Қаражатты қажет етпейді | |
| **3. Агроөнеркәсіптік кешен** | | | | | | |
| 16 | Арқалық қаласында жем зауытын іске қосумен жылына қуаты 300 млн дана жұмыртқа құс фабрикасын кеңейту және жаңғырту | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, АШМ жеке инвестор | 3 325,0 | РБ |
| 1 422,0 | БК |
| 17 | Арқалық қаласында тауық саңғырығын органикалық тыңайтқыш ретінде қайта өңдеу бойынша зауыт салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2028 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, АШМ жеке инвестор | 2 000,0 | РБ |
| 500,0 | БК |
| 18 | Арқалық қаласында 300 бас ІҚМ 20 шағын репродуктивті ферманың консорциумын іске асыру (тұрақты мал шаруашылығының пилоттық моделі) | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, АШМ, жеке инвестор | 4 400,0 | РБ |
| 1 100,0 | БК |
| 19 | Арқалық қаласында былғары өнеркәсібін қалпына келтіру – былғары жартылай фабрикатын өндіру | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, жеке инвестор | 6 168,0 | БК |
| 20 | Арқалық қаласында желатин және биоактивті сүйек матрицасын өндіретін зауыт салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2028 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, жеке инвестор | 20 000,0 | БК |
| 21 | Арқалық қаласында 10 мың бас қойға арналған мал шаруашылығы кешенін салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, АШМ жеке инвестор | 1 850,0 | РБ |
| 250,0 | БК |
| 22 | Арқалық қаласында 6 мың бас қойға арналған бордақылау алаңын салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, АШМ жеке инвестор | 1 275,0 | РБ |
| 225,0 | БК |
| 23 | Жангелдин ауданы Шилі ауылында 5000 бас ІҚМ-ға арналған бордақылау алаңын салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, АШМ, жеке инвестор | 1 800,0 | РБ |
| 200,0 | БК |
| 24 | Амангелді ауданында сақтау сыйымдылығы 10500 тонна көкөніс қоймасын салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, АШМ, жеке инвестор | 1 800,0 | РБ |
| 200,0 | БК |
| 25 | Жобаларды нүктелік жеңілдікпен кредиттеу үшін Өрлеу-Торғай кіші бағдарламасын бекіту | Бағдарлама паспорты | 2026 жыл | ҰЭМ, Қостанай облысының әкімдігі, «Тобыл» ӘКК» АҚ *(келісім бойынша)*, «Даму» қоры *(келісім бойынша)*  «Halyk Bank» АҚ *(келісім бойынша)* | 300,0 | «Тобыл» ӘКК» АҚ |
| 300,0 | «Даму» қоры |
| 300,0 | «Halyk Bank» АҚ |
| **4. Білім беру** | | | | | | |
| 26 | Арқалық қаласында 280 орындық балабақша салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ОМ, Қостанай облысының әкімдігі | 63,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 2 000,0 | АМҚ |
| 27 | Арқалық қаласында Ы. Алтынсарин атындағы гимназияны қайта жаңғырту | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ОМ, Қостанай облысының әкімдігі | 24,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 945,0 | АМҚ |
| 28 | Амангелді ауданының Амангелді ауылында балалар шығармашылығы үйі үшін ғимаратты қайта жаңғырту | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | ОМ, Қостанай облысының әкімдігі | 25,0 | ЖБ |
| 2028 жыл | 515,0 | АМҚ |
| 29 | Амангелді ауданы Рассвет орта мектебі ғимаратының спорт залына қосымша құрылыс салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ОМ, Қостанай облысының әкімдігі | 16,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 405,0 | АМҚ |
| 30 | Жангелдин ауданы Торғай ауылында Ш. Уәлиханов атындағы орта мектепте спорт залы үшін қосымша құрылыс салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ОМ, Қостанай облысының әкімдігі | 33,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 650,0 | АМҚ |
| **5. Денсаулық сақтау** | | | | | | |
| 31 | Арқалық қааласында медициналық колледж ғимаратын қайта жаңғырту | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, ДСМ, Қаржымині | 22,7 | ЖБ |
| 2027 жыл | 810,0 | АМҚ |
| 90,0 | ЖБ |
| 32 | Арқалық қаласында 45 пәтерлік дәрігерлер үйін салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, «Аяла» қайырымдылық қоры, ДСМ | 1 200,0 | «Аяла» қайырымдылық қоры |
| 33 | Амангелді ауданы Байғабыл ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, ДСМ, Қаржымині | 216,0 | АМҚ |
| 24,0 | ЖБ |
| 34 | Жангелдин ауданы Тәуіш ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, ДСМ, Қаржымині | 216,0 | АМҚ |
| 24,0 | ЖБ |
| 35 | Жангелдин ауданы Ақшығанақ ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, ДСМ, ҚМ | 216,0 | АМҚ |
| 24,0 | ЖБ |
| 36 | Жангелдин ауданы Көкалат ауылында медициналық пункт салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, ДСМ, Қаржымині | 15,0 | ЖБ |
| 2028 жыл | 162,0 | АМҚ |
| 3,0 | ЖБ |
| **6. Әлеуметтік қорғау** | | | | | | |
| 37 | Арқалық қаласында отбасы қолдау орталығы ретінде ғимаратты қайта жаңғырту | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 ж. | Қостанай облысының әкімдігі, МАМ, Қаржымині | 405,2 | АМҚ |
| **7. Жылумен қамту** | | | | | | |
| 38 | Арқалық қаласында жылу желілерін қайта жаңғырту (8,3 км). III кезек | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ЭМ, Қостанай облысының әкімдігі | 3 521,6 | РБ |
| 1 509,2 | ЖБ |
| 39 | Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін қайта жаңғырту | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ЭМ, Қостанай облысының әкімдігі | 2 439,3 | РБ |
| 1 045,4 | ЖБ |
| 2027 жыл | 2 439,3 | РБ |
| 1 045,4 | ЖБ |
| 40 | Арқалық қаласында ЖЭО энергетикалық құрылғысын қайта жаңғырту *(1Т трансформаторын қайта жаңғырту, 2Т трансформаторын ауыстыру, түтін құбырын қайта жаңғырту, бу және су қыздыру қазандықтарын қайта жаңғырту)* | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ЭМ, Қостанай облысының әкімдігі | 166,5 | ЖБ |
| 2027 жыл | 2 775,5 | РБ |
| 1 189,5 | ЖБ |
| 2028 жыл | 695,4 | РБ |
| 298,0 | ЖБ |
| **8. Электрмен жабдықтау** | | | | | | |
| 41 | Арқалық қаласында ұзындығы 110, 35, 10 кВ электр желілерін қайта жаңғырту (37,8 км) | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ЭМ, Қостанай облысының әкімдігі | 2093,8 | РБ |
| 897,3 | ЖБ |
| 2027 жыл | 2093,8 | РБ |
| 897,3 | ЖБ |
| 2028 жыл | 2093,8 | РБ |
| 897,3 | ЖБ |
| 42 | Арқалық қаласы мен Амангелді ауданында ӘЖ-110 кВ қайта жаңғырту (313,3 км) | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ЭМ, Қостанай облысының әкімдігі | 190,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 4 445,0 | РБ |
| 1 905,0 | ЖБ |
| 2028 жыл | 4 445,0 | РБ |
| 1 905,0 | ЖБ |
| 43 | Амангелді-Торғай ВЛ-110 кВ қайта жаңғырту (146 км) | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ЭМ, Қостанай облысының әкімдігі | 185,9 | ЖБ |
| 2027 жыл | 1301,5 | РБ |
| 557,8 | ЖБ |
| 2028 жыл | 1301,5 | РБ |
| 557,8 | ЖБ |
| 44 | Арқалық қаласында қуаты 50 МВт ЖЭС салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, жеке инвестор | 17 000,0 | БК |
| **9. Сумен жабдықтау және су бұру** | | | | | | |
| 45 | Арқалық қаласының кәріз тазарту құрылыстарын қайта жаңғырту | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | ӨҚМ, Қостанай облысының әкімдігі | 1 848,3 | АМҚ |
| 792,0 | ЖБ |
| 46 | Арқалық қаласындағы кәріз желілерін қайта жаңғырту | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ӨҚМ, Қостанай облысының әкімдігі | 739,4 | АМҚ |
| 316,9 | ЖБ |
| 47 | Арқалық қаласында кәріз желілерін қайта жаңғырту, 2-кезек | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2026 жыл | ӨҚМ, Қостанай облысының әкімдігі | 4 376,6 | АМҚ |
| 1 875,7 | ЖБ |
| 2027 жыл | 4 377,4 | АМҚ |
| 1 876,0 | ЖБ |
| 48 | Арқалық қаласындағы Дачный шағын ауданында нөсерлі кәріз желілерін салу (5 км) | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | ӨҚМ, Қостанай облысының әкімдігі | 218,8 | АМҚ |
| 93,8 | ЖБ |
| 47 | Арқалық қаласындағы Западный шағын ауданында нөсерлі кәріз желілерін салу (5,7 км) | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | ӨҚМ, Қостанай облысының әкімдігі | 150,9 | АМҚ |
| 64,7 | ЖБ |
| 48 | Арқалық қаласындағы Новый шағын ауданында ұзындығы 9,7 шақырым нөсерлі кәріз желілерін салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі, ӨҚМ | 462,1 | АМҚ |
| 198,1 | ЖБ |
| **10. Азаматтық қауіпсіздік** | | | | | | |
| 51 | Арқалық қаласында тез салынатын конструкциялардан өрт сөндіру депосын салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі,ТЖМ | 1 237,0 | Лимиттерді ұлғайту есебінен ЖБ |
| 54 | Жангелдин ауданы Торғай ауылының 3 автомобиліне арналған өрт сөндіру депосының кешенін салу | Объектіні пайдалануға беру актісі | 2027 жыл | Қостанай облысының әкімдігі,ТЖМ | 560,0 | Лимиттерді ұлғайту есебінен ЖБ |

млн теңге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Қаржыландыру көзі** | **2026** | **2027** | **2028** | **Барлығы** |
| Республикалық бюджет | 27 058,8 | 22 255,1 | 11 535,7 | 60 849,6 |
| Жергілікті бюджет | 12 565,2 | 8 026,6 | 3 661,1 | 24 252,9 |
| Жалпы сипаттағы трансферттерді ұлғайту есебінен ЖБ |  | 1 797,0 |  | 1 797,0 |
| Басқа көздер | 37 518,0 | 2 047,0 | 20 500,0 | 60 065,0 |
| Арнайы мемлекеттік қор | 8 988,4 | 10 685,2 | 677,0 | 20 350,6 |
| «Самұрық-Қазына» ХАҚ» АҚ | 1 254,4 |  |  | 1 254,4 |
| «Аяла» қайырымдылық қоры | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |
| «Даму» қоры | 300,0 |  |  | 300,0 |
| Екінші деңгей банктері | 300,0 |  |  | 300,0 |
| **БАРЛЫҒЫ** | **89 184,8** | **44 810,9** | **36 373,8** | **170 369,5** |

Ескерту: қысқарған сөздер:

АҚ – акционерлік қоғам;

АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;

АМҚ – арнайы мемлекеттік қор;

ӘКК – әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация;

БК – басқа көздер;

ҒЖБМ – Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі;

ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі;

ЕжХӘҚМ – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;

ЖБ – жергілікті бюджет;

ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

ОАМ – Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі;

ӨҚМ – Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі;

РБ – республикалық бюджет;

ТжСМ – Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі;

ТЖМ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі;

ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі;

ІҚМ – ірі қара мал;

ЭМ – Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі.