Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от « » 2025 года

№

**План мероприятий по социально-экономическому развитию города Аркалык,**

**Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области на 2026-2028 годы**

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Форма завершения** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Объем финансирования,  млн. тенге** | | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| **1. Промышленность и транспорт** | | | | | | | |
| 1. | Выдача лицензии на геологическое изучение недр инвестору при обращении по месторождению Жыланшык Джангельдинского района | Лицензия на ГИН | 2026 год | МПС, Акимат Костанайской области, частный инвестор | Не требует средств | | |
| 2. | Проведение государственного изучения недр по объекту «Геологическая съемка масштаба 1:50 000 с общими поисками на площади листа М-42-50-Б (328 км2)» | Отчет о результатах геологического изучения недр | 2026 год | МПС, Акимат Костанайской области, частные инвесторы | 1 000,0 | РБ | |
| 2027 год | 1 000,0 | РБ | |
| 2028 год | 1 000,0 | РБ | |
| 3. | Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона аэропорта города Аркалык | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области | 7 786,0 | РБ/СГФ | |
| 4. | Строительство терминала в аэропорту города Аркалык с автономной котельной | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области | 3 968,1 | РБ/СГФ | |
| 5 000,0 | МБ | |
| 5. | Приобретение оборудования для аэронавигационной вышки аэропорта города Аркалык (в т.ч. метео и навигационное) | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МТ, Акимат Костанайской области, РГП «Казаэронавигация» | 7 500,0 | ДИ (собственные средства Казаэронавигации) | |
| 6. | Строительство АЗС по новому маршруту – в городе Аркалыке и селе Торгай | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, частный инвестор, МТ, АО «НК«ҚазАвтоЖол» | 1 600,0 | ДИ | |
| **2. Туризм и спорт** | | | | | | | |
| 7. | Строительство многофункционального туристического комплекса в селе Амангельды Амангельдинского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, частный инвестор | 3 500,0 | | ДИ |
| 8. | Строительство кемпинга «Hanzada» в городе Аркалык | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, частный инвестор | 400,0 | | ДИ |
| 9. | Создание проекта «Интерохота» – охотничьего туризма, с организацией глэмпинга в Тургайском плато, Джангельдинского района | Информация в МТС | 2028 год | Акимат Костанайской области, частный инвестор | Сумма будет известна позже | | ЧИ |
| 10. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, АО «ФНБ «Самрук-Қазына», МТС | 709,3 | | АО «ФНБ «Самрук-Қазына» |
| 11. | Строительство крытого хоккейного корта в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, АО «ФНБ «Самрук-Қазына», МТС | 545,1 | | АО «ФНБ «Самрук-Қазына» |
| 12. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 120 мест в селе Родина в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, МТС, МФ | 581,1 | | СГФ |
| 64,6 | | МБ |
| 13. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для учебного корпуса АркПУ имени Ибрая Алтынсарина в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, МНВО, МФ | 605,8 | | СГФ |
| 14. | Реконструкция стадиона в селе Амангельды Амангельдинского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, МТС, МФ | 15,0 | | МБ |
| 2027 год | 405,0 | | СГФ |
| 45,0 | | МБ |
| 15. | Разработка экскурсионных маршрутов с посещением сакральных, культурных и туристических объектов | Туристический маршрут, включенный в государственный реестр | 2027 год | Акимат Костанайской области, МТС | Не требует средств | | |
| **3. Агропромышленный комплекс** | | | | | | | |
| 16. | Расширение и модернизация яичной птицефабрики, мощностью до 300 млн штук яиц в год с вводом в эксплуатацию комбикормового завода в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | Акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 3 325,0 | | РБ |
| 1 422,0 | | ДИ |
| 17. | Строительство завода по переработке куриного помета в органическое удобрение в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2028 год | Акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 2 000,0 | | РБ |
| 500,0 | | ДИ |
| 18. | Реализация консорциума 20 малых репродуктивных ферм по 300 голов КРС (пилотная модель устойчивого животноводства) в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 4 400,0 | | РБ |
| 1 100,0 | | ДИ |
| 19. | Восстановление кожевенной промышленности – производство кожевенного полуфабриката в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, частный инвестор | 6 168,0 | | ДИ |
| 20. | Строительство завода по производству желатина и биоактивного костного матрикса в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2028 год | Акимат Костанайской области, частный инвестор | 20 000,0 | | ДИ |
| 21. | Строительство животноводческого комплекса на 10 тысяч голов овец в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 1 850,0 | | РБ |
| 250,0 | | ДИ |
| 22. | Строительство откормочной площадки  на 6 тысяч голов овец в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | Акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 1 275,0 | | РБ |
| 225,0 | | ДИ |
| 23. | Строительство откормочной площадки на 5 тысяч голов КРС в селе Шили Джангельдинского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | Акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 1 800,0 | | РБ |
| 200,0 | | ДИ |
| 24. | Строительство овощехранилища емкостью хранения 10500 тонн в Амангельдинском районе | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | Акимат Костанайской области, МСХ, частный инвестор | 1 800,0 | | РБ |
| 200,0 | | ДИ |
| 25. | Утверждение подпрограммы Өрлеу-Торғай для точечного льготного кредитования проектов | Паспорт программы | 2026 год | МНЭ, Акимат Костанайской области, АО «СПК Тобол»  *(по согласованию)*, Фонд Даму  *(по согласования)*  АО «Halyk Bank»  *(по согласованию)* | 300,0 | | АО «СПК Тобол»/ Акимат Костанайской области |
| 300,0 | | Фонд «Даму» |
| 300,0 | | АО «Halyk Bank» |
| **4. Образование** | | | | | | | |
| 26. | Строительство детского сада на 280 мест в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МП, Акимат Костанайской области | 63,0 | | МБ |
| 2027 год | 2 000,0 | | СГФ |
| 27. | Реконструкция гимназии им. Ибрая Алтынсарина в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МП, Акимат Костанайской области | 24,0 | | МБ |
| 2027 год | 945,0 | | СГФ |
| 28. | Реконструкция здания под дом детского творчества в селе Амангельды Амангельдинского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МП, Акимат Костанайской области | 25,0 | | МБ |
| 2028 год | 515,0 | | СГФ |
| 29. | Строительство пристройки под спортивный зал к зданию Рассветской основной средней школы в Амангельдинском районе | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МП, Акимат Костанайской области | 16,0 | | МБ |
| 2027 год | 450,0 | | СГФ |
| 30. | Строительство пристройки спортивного зала к общеобразовательной школе им. Шокана Уалиханова в селе Торгай Джангельдинского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МП, Акимат Костанайской области | 33,0 | | МБ |
| 2027 год | 650,0 | | СГФ |
| **5. Здравоохранение** | | | | | | | |
| 31. | Реконструкция здания медицинского колледжа в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, МЗ, МФ | 22,7 | | МБ |
| 2027 год | 810,0 | | СГФ |
| 90,0 | | МБ |
| 32. | Строительство дома врачей на 45 квартир в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, Благотворительный фонд «Аяла», МЗ | 1 200,0 | | Благотворительный фонд «Аяла» |
| 33. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Байгабыл Амангельдинского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | Акимат Костанайской области, МЗ, МФ | 216,0 | | СГФ |
| 24,0 | | МБ |
| 34. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тауыш Джангельдинского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | Акимат Костанайской области, МЗ, МФ | 216,0 | | СГФ |
| 24,0 | | МБ |
| 35. | Строительство фельдшерско-акушерского в селе Акшыганак Джангельдинского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | Акимат Костанайской области, МЗ, МФ | 216,0 | | СГФ |
| 24,0 | | МБ |
| 36. | Строительство медицинского пункта в селе Кокалат Джангельдинского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | Акимат Костанайской области, МЗ, МФ | 15,0 | | МБ |
| 2028 год | 162,0 | | СГФ |
| 3,0 | | МБ |
| **6. Социальная защита** | | | | | | | |
| 37. | Реконструкция здания под Центр поддержки семьи в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, МКИ, МФ | 405,2 | | СГФ |
| **7. Теплообеспечение** | | | | | | | |
| 38. | Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалыке (8,3 км). III очередь. | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ, Акимат Костанайской области | 3 521,6 | | РБ |
| 1 509,2 | | МБ |
| 39. | Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ, Акимат Костанайской области | 2 439,3 | | РБ |
| 1 045,4 | | МБ |
| 2027 год | 2 439,3 | | РБ |
| 1 045,4 | | МБ |
| 40. | Реконструкция энергетического оборудования ТЭЦ в городе Аркалыке  *(реконструкция трансформатора 1Т, замена трансформатора 2Т и турбогенератора №1, реконструкция дымовой трубы, реконструкция паровых и водогрейных котлов)* | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ, Акимат Костанайской области | 166,5 | | МБ |
| 2027 год | 2 775,5 | | РБ |
| 1 189,5 | | МБ |
| 2028 год | 695,4 | | РБ |
| 298,0 | | МБ |
| **8. Электроснабжение** | | | | | | | |
| 41. | Реконструкция электрических сетей 110, 35, 10 кВ в городе Аркалыке (37,8 км) | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ, Акимат Костанайской области | 2 093,8 | | РБ |
| 897,3 | | МБ |
| 2027 год | 2 093,8 | | РБ |
| 897,3 | | МБ |
| 2028 год | 2 093,8 | | РБ |
| 897,3 | | МБ |
| 42. | Реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью в городе Аркалыке и Амангельдинском районе (313,3 км) | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ, Акимат Костанайской области | 190,0 | | МБ |
| 2027 год | 4 445,0 | | РБ |
| 1 905,0 | | МБ |
| 2028 год | 4 445,0 | | РБ |
| 1 905,0 | | МБ |
| 43. | Строительство ВЛ-110 кВ Амангельды-Торгай (146 км) | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МЭ, Акимат Костанайской области | 185,9 | | МБ |
| 2027 год | 1 301,5 | | РБ |
| 557,8 | | МБ |
| 2028 год | 1 301,5 | | РБ |
| 557,8 | | МБ |
| 44. | Строительство ВЭС мощностью 50 МВт в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | Акимат Костанайской области, частный инвестор | 17 000,0 | | ДИ |
| **9. Водоснабжение и водоотведение** | | | | | | | |
| 45. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МПС, Акимат Костанайской области | 1 848,3 | | СГФ |
| 792,0 | | МБ |
| 46. | Реконструкция канализационных сетей в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МПС, Акимат Костанайской области | 739,4 | | СГФ |
| 316,9 | | МБ |
| 47. | Реконструкция канализационных сетей в городе Аркалыке, 2 очередь | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МПС, Акимат Костанайской области | 4 376,6 | | СГФ |
| 1 875,7 | | МБ |
| 2027 год | 4 377,4 | | СГФ |
| 1 876,0 | | МБ |
| 48. | Строительство ливневых канализационных сетей в микрорайоне Дачный, в городе Аркалыке (5 км) | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МПС, Акимат Костанайской области | 218,8 | | СГФ |
| 93,8 | | МБ |
| 49. | Строительство ливневых канализационных сетей в микрорайоне Западный, в городе Аркалыке (5,7 км) | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | МПС, Акимат Костанайской области | 150,9 | | СГФ |
| 64,7 | | МБ |
| 50. | Строительство ливневых канализационных сетей в микрорайоне Новый, в городе Аркалыке (9,7 км) | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | Акимат Костанайской области, МПС | 462,1 | | СГФ |
| 198,1 | | МБ |
| **10. Гражданская безопасность** | | | | | | | |
| 51. | Возведение пожарного депо из быстровозводимых конструкций в городе Аркалыке | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Костанайской области, МЧС | 1 237,0 | | МБ за счет увеличения лимитов |
| 52. | Строительство комплекса пожарного депо на 3 автомобиля в селе Торгай Джангельдинского района | Акт ввода объекта в эксплуатацию | 2027 год | акимат Костанайской области, МЧС | 560,0 | | МБ за счет увеличения лимитов |

млн тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2026** | **2027** | **2028** | **Итого** |
| Республиканский бюджет | 27 058,8 | 22 255,1 | 11 535,7 | 60 849,6 |
| Местный бюджет | 12 565,2 | 8 026,6 | 3 661,1 | 24 252,9 |
| Местный бюджет за счет увеличения ТОХов |  | 1 797,0 |  | 1 797,0 |
| Другие источники | 37 518,0 | 2 047,0 | 20 500,0 | 60 065,0 |
| Специальный государственный фонд | 8 988,4 | 10 685,2 | 677,0 | 20 350,6 |
| АО «ФНБ «Самрук-Қазына» | 1 254,4 |  |  | 1 254,4 |
| Благотворительный фонд «Аяла» | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |
| Фонд «Даму» | 300,0 |  |  | 300,0 |
| Банки второго уровня | 300,0 |  |  | 300,0 |
| **ИТОГО** | **89 184,8** | **44 810,9** | **36 373,8** | **170 369,5** |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АО – акционерное общество;

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

СГФ – специальный государственный фонд;

СПК – Социально-предпринимательская корпорация;

ДИ – другие источники;

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

МБ – местный бюджет;

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью;

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

РБ – республиканский бюджет;

МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

КРС – крупный рогатый скот;

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан.