**Сравнительная таблица к приказу Заместителя Премьер-Министра ‒ Министра национальной экономики Республики Казахстан**

**«О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан**

**от 28 июня 2025 года №59 «Об утверждении Правил планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Структурный**  **элемент** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование** |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | подпункт 66-1) пункта 2 | **Отсутствует** | 2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:  **66-1) проект строительства «под ключ» – совокупность последовательных мероприятий направленных на создание и (или) развитие активов, включая создание новых, расширение и (или) обновление действующих производств на основании договора о строительстве «под ключ».** | В соответствии с подпунктами 19) и 20) пункта 11 статьи 1 Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов» от 17 июля 2025 года, предусмотрен механизм реализации строительства «под ключ». |
|  | пункт 4 | 4. ГИП подразделяются на следующие виды:  1) бюджетные инвестиции;  2) проекты ГЧП;  3) проекты, реализуемые субъектами квазигосударственного сектора за счет негосударственных займов под государственные гарантии;  4) проекты, реализуемые за счет внебюджетного фонда, Национального фонда Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Кодекса;  5) бюджетное кредитование.  **6) Отсутствует** | 4. ГИП подразделяются на следующие виды:  1) бюджетные инвестиции;  2) проекты ГЧП;  3) проекты, реализуемые субъектами квазигосударственного сектора за счет негосударственных займов под государственные гарантии;  4) проекты, реализуемые за счет внебюджетного фонда, Национального фонда Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Кодекса;  5) бюджетное кредитование**;**  **6) проекты строительства «под ключ».** | Приведение в соответствие с пунктом 2 статьи 148 Бюджетного кодекса. |
|  | пункт 7 | 7. Способы финансирования ГИП:  1) финансирование бюджетного инвестиционного проекта, в том числе за счет средств государственных внешних займов и софинансирования внешних займов из республиканского бюджета;  2) бюджетное кредитование;  3) участие государства в уставном капитале субъектов квазигосударственного сектора;  4) выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП;  5) привлечение субъектами квазигосударственного сектора негосударственного займа под государственную гарантию.  **6) Отсутствует** | 7. Способы финансирования ГИП:  1) финансирование бюджетного инвестиционного проекта, в том числе за счет средств государственных внешних займов и софинансирования внешних займов из республиканского бюджета;  2) бюджетное кредитование;  3) участие государства в уставном капитале субъектов квазигосударственного сектора;  4) выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП;  5) привлечение субъектами квазигосударственного сектора негосударственного займа под государственную гарантию**;**  **6) проекты строительства «под ключ».** | Приведение в соответствие с пунктом 5 статьи 148 Бюджетного кодекса. |
|  | пункт 16 | 16. Основанием для включения в проект бюджета государственных инвестиционных проектов является наличие:  …  положительного заключения экономической экспертизы на документацию государственного инвестиционного проекта; | 16. Основанием для включения в проект бюджета государственных инвестиционных проектов является наличие:  …  положительного заключения экономической экспертизы на документацию государственного инвестиционного проекта, **если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о государственно-частном партнерстве или законодательством о строительстве «под ключ»;** | Приведение в соответствие пункту 5 статьи 149 Бюджетного кодекса. |
|  | Глава 2.  Параграф 9-1. | **Отсутствует** | **Параграф 9-1. Проекты строительства «под ключ».**  **129-1. Процесс разработки, рассмотрения и отбора проектов строительства «под ключ» представляет собой комплекс мероприятий, содержащий следующие основные этапы:**  **1) подготовка и представление АБП инвестиционного предложения;**  **2) рассмотрение и проведение экономической экспертизы инвестиционного предложения;**  **На основании экономических экспертиз проекты строительства под «ключ» включаются в портфель государственных инвестиционных проектов.**  **3) отбор на стадии разработки бюджета и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.**  **129-2. Проекты строительства «под ключ», содержат следующие документы:**  **1) техническое задание;**  **2) укрупненный расчет стоимости строительства «под ключ» согласно приказу председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» (зарегистрирован в государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 16073);**  **129-3. Укрупненный расчет стоимости строительства не требуется при наличии ТЭО проекта в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности или ТЭО типовых проектов и проектной (проектно-сметной документации) из государственного банка проектов строительства.**  **129-4. Укрупненный расчет стоимости строительства и (или) ТЭО является основанием проведния конкурсных процедур в соответствии Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов от 9 октября 2024 года № 687 (зарегистрирован в государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан за №35238).**  **129-5. Порядок разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, ТЭО, ФЭО проектов строительства «под ключ» определяется положениями Главы 3 настоящих Правил.**  **129-6. Отбор проектов строительства «под ключ» и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию. при представлении АБП документов, указанных в пункте 2 настоящей Главы, и бюджетного запроса, подготовленной в соответствии с Правилами составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185.**  **129-7. Строительная деятельность, предусматриваемая в рамках реализации проектов строительства «под ключ», осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке ПСД.**  **129-8. Мониторинг и оценка реализации проектов строительства «под ключ» проводится в порядке, определяемом Главой 7 настоящих Правил.»;** | В целях регулирования порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов строительства «под ключ» в соответствии с пунктом  13 статьи 148 Бюджетного кодекса. |