**«****Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін қалыптастыру, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялық жобалардың бекітілген (нақтыланған) параметрлерін түзету, іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2025 жылғы 28 маусымдағы № 59 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы**

**БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржы-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген инвестициялық жобаларды әзірлеу немесе түзету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 28 маусымдағы № 59 бұйрығына мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың (нақтыланған) параметрлерін, іріктеуін, мониторингін және бағалауын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Заңына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржы-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларында:

2-тармақ мынадай мазмұндағы 66-1) тармақшамен толықтырылсын:

«66-1) құрылысты «толық аяқтау» жобасы - құрылысты «толық аяқтау» туралы шарт негізінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуді және (немесе) жаңартуды қоса алғанда, активтерді құруға және (немесе) дамытуға бағытталған дәйекті іс-шаралар жиынтығы;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. МИЖ мынадай түрлерге бөлінеді:

1) бюджеттік инвестициялар;

2) МЖӘ жобалары;

3) квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік емес қарыздар есебінен іске асыратын жобалар;

4) Кодекстің 59-бабының 3-тармағына сәйкес бюджеттен тыс қордың, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының есебінен іске асырылатын жобалар;

5) бюджеттік несие беру;

6) құрылыстың «толық аяқталған» жобалары.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

« 7. МИЖ-ді қаржыландыру тәсілдері:

1) бюджеттік инвестициялық жобаны, оның ішінде мемлекеттік сыртқы қарыздар қаражаты және республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды қоса қаржыландыру есебінен қаржыландыру;

2) бюджеттік несие беру;

3) мемлекеттің квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталына қатысуы;

4) МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау;

5) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік емес қарызды тартуы;

6) құрылыстың «толық аяқталған» жобалары ".;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджет жобасына енгізу үшін:

мемлекеттік органның инвестициялық жоспарының құрамындағы жобаларды;

мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытынды;

егер Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы заңнамасында немесе «толық аяқталған» құрылыс туралы заңнамасында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік инвестициялық жобаның құжаттамасына экономикалық сараптаманың оң қорытындысын;

тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысы.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган мемлекеттік инвестициялық жобалар бойынша құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны Кодекстің 5-бабының 17) тармақшасына сәйкес Республикалық және жергілікті бюджет комиссиялары туралы ережелерде айқындалған мерзімдерде тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді».;

2-тарау мынадай мазмұндағы 9-1-параграфпен толықтырылсын:

«9-1-параграф. «толық аяқталған» құрылыс жобалары.

129-1. Құрылыстың жобаларын әзірлеудің, қараудың және «толығымен аяқталған» іріктеудің процесі мынадай негізгі кезеңдерді қамтитын іс-шаралар кешенін білдіреді:

1) ББӘ-ге инвестициялық ұсынысты дайындау және ұсыну;

2) инвестициялық ұсынысты қарау және оған экономикалық сараптама жүргізу;

Экономикалық сараптамалар негізінде құрылыстың жобалары «кілтпен» мемлекеттік инвестициялық жобалар портфеліне енгізіледі.

3) бюджетті әзірлеу сатысында іріктеу және тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізу.

129-2. Құрылысты аяқтау жобалары мынадай құжаттарды қамтиды:

1) техникалық тапсырма;

2) «Құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-НҚ бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде № 16073 болып тіркелген) сәйкес құрылыстың құнын «толық тапсыру» бойынша ірілендірілген есептеу;

129-3. Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес жобаның ТЭН-і немесе үлгілік жобалардың ТЭН-і және құрылыс жобаларының мемлекеттік банкінен жобалау (жобалау-сметалық құжаттама) болған кезде құрылыс құнын ірілендірілген есептеу талап етілмейді.

129-4. Құрылыс және (немесе) ТЭН құнының ірілендірілген есебі Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы № 687 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде № 35238 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес конкурстық рәсімдерді жүргізуге негіз болып табылады.

129-5. Құрылыс жобаларының инвестициялық ұсыныстарын, ТЭН-ін, ҚЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің, қажетті сараптамалар жүргізудің тәртібі осы Қағидалардың 3-тарауының ережелерімен айқындалады.

129-6. Құрылыстың жобаларын «толық» iрiктеудi және тиiстi бюджет комиссиясының қарауына шығаруды бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган жүзеге асырады. ББӘ осы тараудың 2-тармағында көрсетілген құжаттарды және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде № 10007 болып тіркелген) бекітілген Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына сәйкес дайындалған бюджеттік өтінімді ұсынған кезде.

129-7. Құрылысты толық аяқтау жобаларын іске асыру шеңберінде көзделетін құрылыс қызметі белгіленген тәртіппен бекітілген ЖСҚ-ға сәйкес жүзеге асырылады.

129-8. «Толық пайдалануға беру» құрылысының жобаларын іске асыру мониторингі және бағалау осы Қағидалардың 7-тарауында айқындалған тәртіппен жүргізіледі»..

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Экономика салаларын дамыту және инвестициялық жобалар мониторингтеу департаменті осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсына алғашқы ресми жарияланғаннан кейін орналастыруға жіберуді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Лауазымы** |  | **Аты-жөні** |

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрлігі