Об утверждении Национального инфраструктурного плана

Республики Казахстан до 2029 года

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Национальный инфраструктурный план до 2029 года (далее – Инфраструктурный план).

- Центральным государственным и местным исполнительным органам Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации Инфраструктурного плана.

- Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр

Республики Казахстан 					А. Смаилов

ПРОЕКТ

Утверждена
постановлением Правительства

Республики Казахстан

от «     »                2023 года

№

Национальный инфраструктурный план

Республики Казахстан

до 2029 года

- Паспорт

- Введение

- Общие положения

- Анализ и оценка текущей ситуации инфраструктуры

- Основные принципы, подходы и направления инфраструктурного развития

- Перечень приоритетных инфраструктурных проектов

ПАСПОРТ

| Наименование | Национальный инфраструктурный план Республики Казахстан до 2029 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Направление 4. Пункт 11 Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан 29 марта 2023 года |
| Сроки реализации | 2023– 2029 годы |

Несмотря на важность развития инфраструктуры, а также значительный рост спроса на инфраструктуру, в стране наблюдается дефицит средств на ее финансирование.

Основной объем инвестиций в инфраструктуру приходится на долю государства, что вызвано отсутствием бизнес-моделей, генерирующих необходимый денежный поток и стимулирующих участие инвесторов в развитии инфраструктуры. Кроме того, из-за высокой капиталоемкости многие инфраструктурные объекты пока не способны обеспечить уровень доходности, который заинтересует инвестора, поэтому их реализацию берет на себя государство.

Однако возможности дальнейшего наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру лимитированы бюджетными ограничениями. У Государства отсутствует возможность осуществлять финансирование всей необходимой потребности в инфраструктуре в соответствующих сферах деятельности и, следовательно, встает вопрос о выборе и расстановке приоритетов по реализации проектов. В этой связи возрастает роль инвестиций со стороны частного сектора, однако для их привлечения необходима разработка комплекса стимулирующих мер с целью нахождения разумного баланса риска и доходности инфраструктурных проектов.

Значимым препятствием, мешающим привлечению инвестиций в инфраструктурные проекты, выступают недостаточные гарантии возврата инвестиций, несовершенные условия выбора исполнителей инфраструктурных проектов, отсутствие понимания перспектив инфраструктурных инвестиций.

Одна из причин, тормозящих развитие инфраструктуры, – отсутствие понятной и детализированной стратегии инфраструктурного развития.

В этой связи, на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва Президентом Республики Казахстан поручено разработать Национальный инфраструктурный план Республики Казахстан до 2029 года (далее – Национальный инфраструктурный план) направленного на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны.

Формирование устойчивого инфраструктурного каркаса является одной из приоритетных задач экономического развития Казахстана, учитывая размеры страны, географическое положение и климатические условия.

В настоящих реалиях особую важность приобретает консолидация усилий государственных органов и четкая приоритезация проектов для оптимального распределения ограниченных ресурсов.

Стратегической задачей Национального инфраструктурного плана является фокусировка на значимых и срочных задачах, направленных на решение текущих вызовов, и обеспечение положительных изменений качества жизни населения, фокусировка на предоставлении общественных благ и создании критически необходимой инфраструктуры.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание для разработки: поручение Президента Республики Казахстан, данное на открытии первой сессии Парламента РК восьмого созыва 29 марта 2023 года.

Основная цель разработки НИП: определение стратегических приоритетов и проектов, ориентированных на развитие и модернизацию национальной инфраструктуры для обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня жизни населения.

Основные задачи НИП:

- повышение уровня развития инфраструктуры путем строительства, обновления  и модернизации.

- устранение инфраструктурных недостатков, для  обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке.

- предоставление гражданам инфраструктурных услуг более высокого качества.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Транспортная инфраструктура

По статистическим данным Бюро национальной статистики в 2022 году перевезено 3886,7 млн. тонн грузов, грузооборот за этот период составил 603 млрд. т-км, перевезено 7750,8 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 116,5 млрд. п-км.

Объем транзитных грузоперевозок всеми видами транспорта за 2022 год составил 26,7 млн тонн, в том числе:

ж/д транспортом – 23,1 млн тонн;

водным транспортом – 0,738 млн тонн;

автотранспортом – 3,6 млн тонн;

авиа транспортом – 367,7 тонн.

Тенденции развития торговли в центрально-азиатском регионе (ЦАР) требуют ускоренного совершенствования и формирования единой экосистемы торговых и индустриальных хабов на границе.

Ключевыми условиями выступают качество физической инфраструктуры: ж/д и автодорог, пропускная способность пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, доступность энергоресурсов.

В условиях геополитической турбулентности ряд стран ЕАЭС вынужденно переориентирует внешнюю торговлю и развивает новые логистические маршруты.

При этом разрушение традиционных логистических цепочек транспортной взаимосвязанности становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей между государствами, где роль коридоров "Север - Юг" и ТМТМ значительно возрастает.

Возникает необходимость развития системы торговых хабов вблизи Государственной границы Республики Казахстан со странами региона, что позволит переориентировать экспортные поставки через территорию России и Черное море в страны Персидского залива.

С целью увеличения пропускной способности и скорости доставки грузов по коридору ТМТМ планируется создание дополнительных терминальных мощностей в морском порту Баку, терминал Алят (Азербайджан).

В автомобильно-дорожной отрасли первоочередные инфраструктурные проекты для реализации транзитно-транспортного потенциала будут направлены на улучшение технического состояния и пропускной способности международных транспортных коридоров, логистических терминалов и пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.

На железнодорожном транспорте для обеспечения дальнейшего роста объемов транзитных перевозок и удовлетворения внутреннего спроса на транспортные услуги будет реализован ряд масштабных проектов по строительству, реконструкции и модернизации участков МЖС и железнодорожных станций, включая железнодорожные линии "Достык –

Мойынты", "Дарбаза – Мактарал", обводную ветку вокруг г. Алматы, железнодорожный переход "Бахты" на границе с КНР.

Будет проведена комплексная оценка целесообразности строительства железнодорожного и автомобильного моста через Каспийское море на направлении Актау – Алят (Азербайджан). В период до 2030 года на основе комплексного анализа инфраструктурных, технологических, законодательных и сервисных "узких мест", будут определены дополнительные проекты по развитию железнодорожной сети и сопутствующих сервисных услуг. Приоритетность реализации таких проектов в условиях ограниченных финансовых ресурсов будет определяться, в том числе, исходя из критериев максимизации дохода от перевозки и минимизации использования провозной способности сети с поэтапной переориентацией на перевозку продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

В отрасли воздушного транспорта реализация транзитного потенциала авиаперевозок сосредоточится на маршрутах по направлению "Азия – Европа – Азия" с использованием современных воздушных судов и посредством организации удобной стыковки маршрутов в европейские и азиатские страны через узловые аэропорты Казахстана. При этом эксплуатанты и контрольно-надзорные органы должны обеспечить надлежащий контроль за зонами эксплуатации воздушных судов и соблюдением действующих законодательных запретов и ограничений (маршруты, виды грузов и т.п.).

Автомобильные дороги

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования международного, республиканского, областного и районного значения в Казахстане составляет 95 тыс. км.

Протяженность автомобильных дорог международного и республиканского значения составляет порядка 25 тыс. км, из которых 91% находится в нормативном состоянии.

Протяженность автомобильных дорог областного и районного значения составляет 70 тыс. км, из которых 85% находится в нормативном состоянии.

За последние 10 лет построено и реконструировано порядка 5,3 тыс. км дорог международного и республиканского значения.

С учетом выполненных работ сформированы следующие основные международные автодорожные коридоры:

1) Западная Европа-Западный Китай;

2) Алматы-Караганда-Астана-Петропавловск-граница Российской Федерации на Курган;

3) Астана-Костанай-граница Российской Федерации на Челябинск;

4) граница Китайской Народной Республики -Майкапшагай-Калбатау-Семей-Павлодар- граница Российской Федерации на Омск;

5) Алматы-Талдыкорган-Калбатау-Семей- граница Российской Федерации на Барнаул;

6) Актобе-Атырау- граница Российской Федерации на Астрахань;

7) Атырау-Уральск- граница Российской Федерации на Саратов.

Полное формирование восьмого коридора ТРАСЕКА будет завершено после завершения строительства дороги «Бейнеу-Шалкар-Иргиз».

В 2021 году в рамках строительства и реконструкции автодорог республиканского значения сданы в эксплуатацию 349 км при общем охвате в 3,6 тыс. км, в рамках проведения капитального и среднего ремонтов при охвате в 2,4 тыс. км сдано в эксплуатацию 598 км, по местной сети дорог из охвата в 4 тыс. км завершено 2,4 км.

По итогам 2022 года общий охват дорожно-строительными и ремонтными работами составил порядка 11 тыс. км, в рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог завершены работы на 1,2 тыс. км, в рамках проведения ремонтных работ завершены работы на 679 км, что касается местной сети дорог областного и районного значения, где общий охват составлял 4,6 тыс. км работы завершены на 3 тыс. км.

В результате достигнуто увеличение показателя дорог, находящихся в нормативном состоянии по республиканской сети с 90% до 91% и местной сети с 80% до 85%.

Необходимо отметить ежегодно сохраняющиеся темпы работ в автодорожной отрасли с привязкой обеспечения финансирования со стороны государства, где основная доля является средства займов международных финансовых институтов, республиканского бюджета и Национального фонда.

В 2023 году продолжаются работы на 16 проектах по реконструкции 3,6 тыс. км республиканских автодорог общей стоимостью порядка 1,8 трлн. тенге (по состоянию на 2023 год).

Вместе с тем, отдельные участки республиканской сети, в том числе сегменты международных автотранспортных коридоров по направлениям «Юг-Север», «Центр-Запад», а также отдельные участки дорог находящихся на территориях Кызылординской, Улытауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях требуют проведения реконструкции ввиду увеличения транспортного потока в регионах.

С этой целью определен перечень проектов общей протяженностью порядка 8 тыс. км дорог международного и республиканского значения с необходимым обеспечением финансирования порядка 8 трлн. тенге (с учетом ежегодной инфляции и удорожанием дорожно-строительных материалов и необходимых ресурсов 12 трлн. тенге).

Решение данных вопросов приведет к увеличению конкурентоспособности автодорожной инфраструктуры Казахстана и притоку транзитных грузов, а также оптимизирует внутреннее транспортное сообщение и перемещение ресурсов и товаров между регионами страны.

Вопрос развития автодорожной инфратсруктуры напрямую влияет на качество жизни населения, на обеспечение круглогодичного доступа к базовым социальным услугам, объектам образования и здравоохранения, рынкам, центрам оказания социальных, государственных и сервисных услуг.

Также капиталовложения в развитие дорожной отрасли является драйвером экономического развития регионов, чему способствует появление новых маршрутов, эффективному использованию природных и географических ресурсов страны, развитию туризма и бизнеса.

Имеющаяся автодорожная инфраструктура нуждается в реконструкции существующих автомобильных дорог, обеспечении их сохранности и строительстве новых.

Для устранения барьеров автомобильному транзиту необходимо модернизировать автодорожную инфраструктуру и увеличить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РК минимум до 2 тыс. транспортных средств в сутки.

До 2023 года выборочно проведена реконструкция пунктов пропуска на границах соседних стран (Российская Федерация, Китай, Узбекистан, Кыргызстан).

В рамках международного сотрудничества с соседними странами утверждены совместные планы мероприятий и дорожные карты по синхронной модернизации автомобильных пунктов пропуска.

Для обеспечения сохранности вложенных инвестиций в автодорожную отрасль на сегодняшний день установлено 24 единиц специальных автоматизированных измерительных средств позволяющие определить весогабаритные параметры транспортных средств.

Для продолжения работ в данном направлении внесены поправки в действующее в законодательство, наделяющее полномочиями местные исполнительные органы устанавливать автоматизированные станции измерений на дорогах местного значения.

На автомобильных пунктах пропуска необходимы модернизация полосы движения автотранспорта, расширение зоны пограничного и таможенного (где применимо) контроля с созданием дополнительных точек обслуживания водителей и пассажиров, а также транзитных транспортных средств. Кроме того, необходимо привести все автомобильные пункты пропуска на внутренней и внешней границах ЕАЭС в соответствие с требованиями по техническому оснащению и организации работы пунктов пропуска на государственной границе Республики Казахстан.

В целях увеличения пропускной способности пунктов пропуска на внутренней границе ЕАЭС, запланирована модернизация 36 пунктов пропуска в период 2022-2027 годы.

В целях синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска подписаны соответствующие дорожные карты с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.

Рост интенсивности движения может способствовать износу дорожного покрытия по причине нарушения весогабаритных параметров грузовых АТС. При этом в связи с ростом интенсивности движения транспортных средств на сегодняшний день Автоматизированные станций измерения установлены не во всех маршрутах. В целях обеспечения сохранности дорог планируется установка 63 единиц АСИ, что позволит обеспечить автоматизированный контроль весовых параметров грузовых АТС.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт играет важнейшую роль в экономике Казахстана, обеспечивая половину всего грузооборота и перевозку большей части экспортных и транзитных грузов.

По итогам 2022 года грузооборот всеми видами транспорта составил 603 млрд. т-км, из них железнодорожным транспортом 311,9 млрд. т-км 
(52%). За этот период общий транзит составил – 26,7 млн. тонн, из них транзитные перевозки железнодорожным транспортом составил – 23,1 млн. тонн (84,5%).

Пассажирские перевозки в Казахстане осуществляют 14 компаний, включая 1 национальную (дочерняя компания КТЖ) и 13 частных, на которые приходится 23% объема всех пассажирских перевозок.

Национальный перевозчик пассажиров организует перевозку пассажиров железнодорожным транспортом более чем 100 маршрутам.

Ожидается, что в последующие 8 лет пассажиропоток на ж/д транспорте будет расти небольшими темпами в основном за счет естественного прироста населения.

На сегодня ведется активная интеграция Казахстана в глобальные логистические цепочки, координационная работа с железными дорогами других стран в целях привлечения новых транзитных грузопотоков на трансконтинентальные маршруты, что можно проследить в динамике роста транзитных перевозок, которые выросли за последние 6 лет на 12%  - с 17 до 20 миллионов тонн в год.

Реализованные за последние годы инфраструктурные проекты, связанные со строительством новых линии и с повышением транзитной привлекательности, в конечном счете сформировали оптимальную конфигурацию железнодорожной линии.

Развернутая длина железных дорог Казахстана в однопутном исчислении составляет 21 тыс. км, из которых 11,1 тыс. км – однопутные (69%), 4,9 тыс. км – двупутные (30,6%), 32,3 км – более 2-х путей, 4,2 тыс. км электрифицированных линий (26%). Эксплуатационная протяженность магистральной железнодорожной сети составляет 16,1 тыс. км.

Износ сетей составляет 57%.

Высокий уровень износа и недостаточная развитость железнодорожной инфраструктуры является ключевой проблемой сферы.

Недостаточность ежегодных объемов работ по текущему ремонту и содержанию инфраструктуры МЖС наряду с устареванием оборудования путевого хозяйства приводит к ухудшению технического состояния МЖС, оказывая непосредственное влияние на безопасность ж/д перевозок.

Неудовлетворительное техническое состояние действующих систем и оборудования железнодорожной автоматики повышает риски возникновения факторов угрозы жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов, объектов инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта, безопасности окружающей среды.

Низкий уровень электрификации ж/д сети и преобладание однопутных линий являются причинами ограничения пропускной способности на железнодорожном транспорте и негативно сказываются на скорости доставки пассажиров и грузов.

С целью развития транзита и удовлетворения спроса на внутренние перевозки будет реализована масштабная программа модернизации инфраструктуры, локомотивного и вагонного парка наряду с комплексными институциональными реформами и мерами по развитию конкурентного рынка.

Реализация первоочередных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной отрасли будет направлена на повышение пропускной способности ТМТМ, обеспечивая возможности для дополнительной переориентации грузопотоков с альтернативных транзитных маршрутов на казахстанский сегмент ТМТМ.

Потенциал ТМТМ к 2030 году оценивается до 20 млн. тонн грузов в год (в 10 раз к текущему уровню), в том числе включая контейнерные перевозки до 2 млн. ДФЭ, требуется проработать соответствующее развитие инфраструктуры ТМТМ для обеспечения соответствующего грузопотока, что создаст возможности для потенциальной переориентации на данный коридор от 3% до 20% ежегодного объема транзитных грузов, следующих по направлению Восток – Запад через альтернативные транзитные маршруты.

В прошлом году начато строительство вторых путей жд участка «Достык – Мойынты», протяженностью 836 км.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в 5 раз (с 12 до 60 пар поездов) и повысить скорость контейнерных поездов до 1500 км в сутки.

За счет открытия третьего железнодорожного пограничного перехода на границе с КНР пропускная способность инфраструктуры на данном направлении позволит принимать и отправлять дополнительно до 20 млн. тонн грузов ежегодно.

Также благодаря снятию инфраструктурных ограничений (в т.ч. строительству новых объектов на территории иностранных государств), наряду с планируемым сокращением времени прохождения пограничных и таможенных процедур до среднеевропейского уровня потенциальный объем транзитных контейнерных грузов, проходящих через Казахстан по участку международного транспортного коридора "Север – Юг", составит до 240 тыс. ДФЭ ежегодно. Потенциальный объем неконтейнеризируемых грузов составит до 10 млн. тонн.

Так строительство новой железнодорожной линии «Бахты – Аягоз» (протяженность 272 км) с открытием третьего ж/д пункта пропуска на границе с КНР позволит разгрузить приграничные ж/д станции «Достык» и «Алтынколь», а также, увеличить пропускную способность между КНР и РК еще на 20 млн. тонн (пропускная способность по «Достык» и «Алтынколь» – 28 млн. тонн).

Строительство железнодорожной дороги в обход города Алматы  (протяженность 74 км) позволит сократить время доставки грузов до 24 часов, разгрузить Алматинский железнодорожный узел на 40%.

Реализация проекта строительства линии от станции Дарбаза до станции Мактаарал протяженностью 109 км позволит разгрузить пункт пропуска «Сарыагаш» и привлечь дополнительный грузопоток до 10 млн. тонн в год, а также соединить Мактааральский район Туркестанской области с основной жд веткой.

Водный транспорт

Инфраструктура водного транспорта в Казахстане представлена морскими портами Актау, Курык и Баутино на Каспийском море и причальной инфраструктурой на судоходных реках на Иртышском, Урало-Каспийском и Или-Балхашском бассейнах.

Пропускная способность морских портов на Каспии составляет 21,2 млн. тонн. В портах Актау и Курык действует 2 нефтеналивных, 2 зерновых, 3 паромных и 2 сухогрузных терминала.

Основными субъектами, осуществляющими перевалку грузов в международном сообщении, являются:

- АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт» (далее - АМТП),

- ТОО «Актауский морской северный терминал» (далее - АМСТ),

- ТОО «Порт Курык» (далее – Курык).

По состоянию на начало 2023 года в судовых реестрах Республики Казахстан зарегистрировано 282 судна, их них:

- в государственном судовом реестре морских судов - 186 судов;

- в бербоут-чартерном реестре – 84 судна (зафрахтованные казахстанскими юридическими лицами и получившие временное право плавания под Государственным флагом Республики Казахстан);

- в международном судовом реестре – 14 судов (6 танкеров, 5 сухогрузов, 3 контейнеровоза).

Протяженность внутренних водных путей Республики Казахстан составляет 4 302 км, из которых 2 104 км находится на государственном обслуживании и содержании. Помимо этого, инфраструктура внутренних водных путей включает речной порт в города Атырау, Павлодарский речной порт и небольшие грузовые пристани и причалы, имеющие автомобильные подъездные пути и паромные переправы. На реке Иртыш эксплуатируются Бухтарминский, Усть-Каменогорский и Шульбинский шлюзы, предназначеные для обеспечения сквозного судоходства.

За последние пять лет флот внутреннего водного транспорта сократился со 171 до 150 единиц, большую часть из которых составляют буксирный флот (61 ед.) и несамоходные суда - баржи (58 ед.). При этом 70 % судов эксплуатируются с превышением нормативного срока.

Перевозки по внутренним водным путям в основном осуществляются в трех водных бассейнах: Урало-Каспийском, Или-Балхашском и Иртышском. При этом Иртышский бассейн является основным грузообразующим регионом (доля в общем объеме грузоперевозок составляет порядка 90%) и имеет большой транзитный потенциал.

Объемы перевозок по внутренним водным путям сохраняются в относительно стабильном состоянии – в 2022 году речным транспортном перевезено 1 591 тыс. тонн грузов (в том числе 1 387 тыс. тонн по р. Иртыш в Павлодарской области). Рост с 2017 года составил 8,4%.

На сегодняшний день возросла роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении экспортных и транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Растущий грузопоток требует принятия активных мер по развитию портовой инфраструктуры не только Казахстана, но и по всему маршруту.

В рамках развития портовой инфраструктуры планируется реализация ряда проектов по строительству терминальных мощностей в портах Актау и Курык.

Так, в рамках увеличения грузопотока и развития контейнерных перевозок по транскаспийским маршрутам к 2026 году планируется создание контейнерного хаба в порту Актау.

Для обеспечения перевалки растущего контейнеропотока и других грузов через порт Актау планируется реконструкция причала № 12 с удлинением причала № 3 и обновление перегрузочной техники.

Строительство хаба позволит решить часть таких проблем путем создания площадки для перегруза груза из железнодорожного вагона в контейнеры, мест для хранения и привлечения контейнеров международных морских линий (A.P. Moller-Maersk Group, Mediterranean Shipping Company (МSC), CMA CGM, China COSCO Shipping и др.), за счет обеспечения обратной загрузки морских контейнеров.

Все это создаст выгодные условия клиентам для доставки своего груза до порта, как автотранспортом, так и железнодорожным подвижным составом для дальнейшей отправки этих грузов в контейнерах.

Принимая во внимание снижение уровня Каспийского моря в краткосрочной перспективе необходимо проведение дноуглубительных работ в акватории портов Актау и Курык с целью обеспечения навигационных глубин для безопасного судоходства в акватории действующих портов. На сегодняшний день текущая загрузка морских судов составляет 70-75%, что отрицательно сказывается на объемах перевалки транзитных и экспортных грузов через морские порты. В рамках обеспечения экономической безопасности страны, а также в связи с отсутствием у портов возможности осуществить дноуглубительные работы самостоятельно необходимо оказание государственной помощи по их реализации.

В порту Курык в рамках развития портовой инфраструктуры в текущем году планируется завершение строительства зернового терминала мощностью 1 млн. тонн в год.

Также к 2030 году планируется создание многофункционального морского терминала «Саржа». В рамках проекта предполагается строительство зернового и универсального терминалов, а также терминала наливных грузов.

Реализация вышеуказанных проектов позволит довести пропускную способность портов Казахстана до 30 млн. тонн в год, повысить безопасность судоходства и увеличить объем контейнерных перевозок через морские порты РК с 50 тыс. до 300 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год.

Вместе с тем, на сегодняшний день имеется потребность в строительстве собственного паромного флота и в наращивании танкерного флота. В этой связи, в рамках развития логистической инфраструктуры одной из приоритетных задач является создание отечественного судостроительного производства в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.

Для снижения числа аварийных случаев на морском транспорте будет завершено внедрение системы управления движением судов в порту Актау с последующим ее объединением с системами портов Курык и Баутино. Для обеспечения безопасного судоходства и координации аварийно-спасательных мероприятий будет создан морской спасательный координационный центр.

Также продолжится цифровизация контрольно-надзорных функций государственных органов с созданием системы электронного документооборота в морских пунктах пропуска по принципу «единого окна», что позволит значительно ускорить процесс прохождения процедур и повысить эффективность перевозок.

Гражданская авиация

В 2023 году в Казахстане осуществляют деятельность 47 эксплуатантов воздушных судов.

Регулярные коммерческие перевозки выполняют 5 авиакомпаний (Эйр Астана (Fly Arystan), SCAT, Qazaq Air, Южное небо, Жетысу).

Внутренние авиаперевозки выполняются по 61 маршруту с частотой 694 рейса в неделю. Маршрутная сеть международных авиасообщений страны составляет 118 маршрутов с частотой 583 рейса в неделю в 31 страну.

В 13 аэропортах действует режим «открытое небо» с предоставлением пятой степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

В 2022 году отмечен рост пассажиропотока с превышением докарантинных показателей. Общее количество перевезенных пассажиров составило 11 млн. чел. (рост на 17% к 2021 году).  Аэропортами обслужено 21,1 млн. чел., перевезено 24,5 тыс. тонн грузов.

Динамика роста сохраняется и текущем году. За январь-июнь т.г. число перевезённых пассажиров увеличилось на 28% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составило 5,9 млн. чел. (2022 год – 4,6 млн. чел.).

На 28% увеличилось количество обслуженных пассажиров в аэропортах – 11,5 млн. чел. (6 мес. 2022 года – 9 млн. чел.).

В целях повышения уровня безопасности полетов и авиационной безопасности в соответствии со стандартами ИКАО и качества обслуживания в отечественных аэропортах планомерно ведутся работы по модернизации инфраструктуры воздушного транспорта, а также создание единой службы авиационной безопасности в РК.

Всего за годы независимости проведена реконструкция и строительство взлетно-посадочной полосы в 22 аэропортах, а также реконструкция и строительство пассажирских терминалов в 16 аэропортах.

Из 22 действующих аэропортов 18 категорированы по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО): аэропорты городов Астана и Алматы – по категориям IIIA и IIIB, аэропорт города Атырау – по категории II, аэропорты остальных городов – по категории I.

Продолжится повышение уровня оснащенности радиотехническим, светосигнальным и метеорологическим оборудованием аэродромов крупных региональных аэропортов в соответствии с требованиями ИКАО, внедрение современных и перспективных технологий аэронавигации.

В 2022 году реализовано 5 проектов, в частности реконструкция терминалов в аэропортах Уральск и Костанай, взлетно-посадочных полос в аэропортах Усть-Каменогорск, Ушарал, Урджар.

В текущем году реализуются 4 проекта в городах Алматы, Шымкент, Кызылорда и Костанай. Также остро стоит вопрос ненадлежащего состояния аэродромных покрытий аэропорта г. Астана и в настоящее прорабатывается вопрос реконструкции ВПП столичного аэропорта.

Кроме того, прорабатывается вопрос реконструкции ВПП аэропорта Павлодар и реконструкция перрона, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта Балхаш.

Вместе с тем, будет проведена комплексная реконструкция ВПП, периметрового ограждения и периметровых дорог, установка и/или модернизация централизованной заправочной системы, складов ГСМ, оснащение 14 государственных аэропортов современными техническими средствами, применяемых при досмотре и т.д.

Помимо модернизации ВПП аэропортов требуется проведение и других мероприятий для обеспечения безопасности полетов. Необходимо обновление спецтехники для содержания аэродрома и наземного обслуживания воздушных судов, аварийно-спасательного обеспечения полетов, так как идет износ основных средств и оборудования. Большая часть спецтехники закуплена еще в советское время, физически, морально устарела и часто выходит из строя, а комплектующие запчасти уже не выпускают.

Производственные здания и сооружения, обеспечивающие бесперебойное функционирование аэропортов также требуют модернизации.

Следует отметить, что основным сдерживающим фактором решения проблем аэропортов по безопасности полетов является отсутствие достаточного финансирования данных мероприятий, реализация которых требует значительных средств. Региональные аэропорты, а также местные исполнительные органы не в состоянии обеспечить соответствующее финансирование проектов.

Жилищно-коммунальная и энергетическая инфраструктура

Электроснабжение

Электроэнергетическая отрасль Республики Казахстан является основой жизнеобеспечения страны, функционирования и развития экономики.

Электроэнергетика функционирует в условиях единой электроэнергетической системы Республики Казахстан (далее – ЕЭС РК), представляющей собой совокупность электрических станций, линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих надежное и качественное электроснабжение потребителей республики.

ЕЭС РК условно разделена на три зоны – Северную, Южную и Западную.

Северная зона является основной зоной, где сосредоточено наибольшее количество генерирующих мощностей республики в объеме 16310 мегаватт (в 2022 году потребление составило 72,6 млрд киловатт-часов), и обеспечивает электроэнергией также и Южную зону.

Южная зона располагает мощностями генерации в объеме 4501 мегаватт (в 2022 году потребление составило 25,7 млрд киловатт-часов), а также наибольшим количеством объектов возобновляемой энергетики (80 объектов мощностью 1225 мегаватт).

Западная зона располагает источниками генерации на газе мощностью 3561 мегаватт (в 2022 году потребление составило 14,5 млрд киловатт-часов), однако функционирует изолированно от объединённых общими сетями Северной и Южной зон и не позволяет работать в единой системе ЕЭС РК.

В связи с растущей потребностью экономики страны и регионов необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение по сетям ЕЭС РК.

Вместе с тем, в Южной зоне отмечается слабая связь энергоузлов Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей с ЕЭС РК, которая негативно влияет на снабжение южных регионов.

Производство электроэнергии в Казахстане на 1 января 2023 года осуществляет порядка 207 электрических станций национального, промышленного и регионального значения, из которых 130 с использованием возобновляемых источников энергии.

Общая располагаемая мощность электростанций Казахстана составляет 19024,3 мегаватт, с пиком нагрузки 15203 мегаватт в 2022 году. При этом, мощность станций с использованием ВИЭ составляет 2388 мегаватт, в том числе:

46 объектов ВЭС – 957,5 мегаватт;

44 объектов СЭС – 1149 мегаватт;

37 объектов ГЭС – 280 мегаватт;

3 объекта БиоЭС – 1,8 мегаватт.

В 2022 году было выработано 112,8 млрд. кВт/ч электроэнергии, в том числе 14,8 млрд. кВт/ч электроэнергии отпущено населению.

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ за 2022 год составила 5,1 млрд. кВт⋅ч или 4,5% в общем объеме производства электрической энергии.

В 2022 году потребление электроэнергии в Казахстане по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5 % и составило 112,9 миллиарда киловатт-часов (2020 год – 107,3 миллиарда киловатт-часов, 2021 год – 113,9 миллиарда киловатт-часов).

Общая протяженность электрических сетей составляет 467 422 км, из них порядка 27 тыс. км – национальные электрические сети и порядка 274 тыс. км. – сети региональных электросетевых компаний (РЭК).

Текущий средний уровень износа сетей составляет 65%.

Роль системообразующей сети в ЕЭС РК выполняет национальная электрическая сеть (далее – НЭС), которая обеспечивает электрические связи между регионами республики и энергосистемами сопредельных государств (России, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан).

В состав НЭС входит 323 линии электропередачи напряжением

35 – 1150 киловольт, общая протяженность которых по цепям составляет 26,8 тысяч километра, на балансе находится 80 электрических подстанций напряжением 35 – 1150 киловольт.

Управление НЭС осуществляет акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями».

На региональном уровне передачу электроэнергии осуществляют 19 региональных энергетических компаний и 113 малых компаний, передающих электроэнергию по электрическим сетям 0,4 – 220 киловольт до розничных (конечных) потребителей.

Электрические сети Западного Казахстана остаются изолированными от ЕЭС РК и системообразующая сеть Западной зоны полностью загружена, в связи с чем наблюдается недостаточная пропускная способность транзитных потоков.

В целях завершения формирования единой ЕЭС страны и повышения энергобезопасности страны планируется усиление электрических связей Южной и Западной зон, а также объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС РК.

Сложившаяся ситуация по старению основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ и активная урбанизация городов с увеличением потребляемой тепловой мощности демонстрирует необходимость модернизации, реконструкции и обновления существующих генерирующих мощностей ТЭЦ, требующих значительных затрат.

В рамках краткосрочных мер по реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» предлагается по теплоэлектроцентралям с высоким уровнем износа, не подлежащие модернизации и восстановлению заключать Инвестиционные программы по проведению капитальных ремонтов основного и вспомогательного оборудования на трехлетний период 2024 – 2026 года. Это позволит до ввода новых мощностей поддерживать данные теплоэлектроцентрали в работоспособном состоянии для стабильного прохождения отопительных сезонов.

В целях стабилизации ситуации определен объем (со сроком реализации на 2023 год) проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации, а также строительства новых котлов, турбин, дымовых труб и т.д. (119 котлов, 79 турбин и других работ).

Данная мера связано с тем, что предприятия отрасли не могут привлечь дополнительные средства от банков второго уровня в связи с закредитованностью.

При этом будет предусмотрено согласование графиков проводимых ремонтов как с уполномоченным органом (КАЭНК), местными исполнительными органами, так и Системным оператором (KEGOC). Также за исполнением Инвестиционных программ будет осуществлен контроль на всех этапах реализации мероприятий в лице Комитета энергетического надзора с привлечением общественности в каждом регионе.

Планируется также изменить подход к отбору инвестиционных проектов в рамках заключения Инвестиционных соглашений, в части обязанности собственников по разработке программы по модернизации, реконструкции и расширение мощностей по станциям, подлежащим дальнейшей эксплуатации в долгосрочной перспективе. Заключение уполномоченным органом Инвестиционных соглашений будет осуществляться по мере поступления заявок.

При этом, практика показала низкую заинтересованность предприятий в заключении инвестиционных соглашений в связи с невозможностью привлечения финансирования от банков второго уровня.

Для решения данной ситуаций Министерством энергетики предлагается предусмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов тепловых электрических станций в период их реализаций.

Главными критериями при заключении инвестиционных соглашений будет являться установление целевых индикаторов, в части снижения уровня износа на 10 – 15 % от существующего уровня, сокращение собственных нужд предприятия, приведение удельного расхода условного топлива к проектному, внедрение НДТ.

Газоснабжение

Газотранспортная система Казахстана имеет разветвленную инфраструктуру протяженностью более 19 тысяч километров с пропускной мощностью до 85 миллиардов кубических метров газа в год, обеспечивающую прокачку газа для населения западного, южного и центрального регионов страны, а также обладает перспективным транзитным потенциалом для транспортировки газа с Узбекистана и Туркменистана (для России и Китая).

Газотранспортная система представляет собой единую газотранспортную систему с основным магистральным газопроводом «Казахстан – Китай», соединяющим крупнейшие газовые магистрали, включая магистральные газопроводы «Средняя Азия – Центр», «Бухара – Урал», «Сарыарка», «Газли – Шымкент», «Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы», что позволяет эффективно управлять потоками газа.

По итогам 2022 года международный транзит газа составил 71,8 миллиарда кубических метров (2020 год – 62,7 миллиарда кубических метров, 2021 год – 79,3 миллиарда кубических метров), в том числе транзит среднеазиатского газа – 42,3 миллиарда кубических метров, российского – 29,5 миллиарда кубических метров.

Благодаря развитой газотранспортной системе, обеспечивается газификация населения согласно Генеральной схеме газификации Республики Казахстан на 2015 – 2030 годы. Согласно актуализированной Генеральной схеме газификации северные регионы будут обеспечены газом путем строительства 2,3 этапов магистрального газопровода «Сарыарка».

По состоянию на 1 января 2023 года уровень газификации населения страны достиг 59 % или 11,6 миллионов человек имеют доступ к природному газу (2020 год – 51,5 %, 2021 год – 57,67 %).

Вместе с тем активный рост потребления газа населением, а также реализация новых проектов по газовой генерации, переход на газ действующих предприятий и ТЭЦ создают предпосылки к дефициту мощностей действующих магистральных газопроводов.

Кроме того, в западных регионах возраст большинства газопроводов превышает 50 лет с износом, средний уровень которых превышает 75 %.

Поставка газа для южных и центральных регионов страны осуществляется через однониточный магистральный газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент» загруженность которого в отопительный сезон составляет 106 %.

В связи с ограниченностью пропускной способности магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» в периоды сезонного пикового потребления газа имеются риски нарушения стабильной работы единой газотранспортной системы Республики Казахстан.

В этой связи, в целях обеспечения газом северных регионов, объектов теплоснабжения столицы и вводящих в эксплуатацию объектов электроснабжения (ПГУ «Туркестан» на 1 ГВт, «Кызылорда» на 240 МВт) южных регионов необходимо строительство 2-ой нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент».

Также ввиду географического расположения, отдаленности от источников газа и отсутствия газотранспортной системы, газификацией не охвачены северные и восточные регионы страны.

При этом проведение модернизации, расширение и строительство новых объектов газотранспортной инфраструктуры требуют значительных инвестиций.

Вместе с тем, Костанайская область обеспечивается газом из Российской Федерации по МГ «Карталы-Рудный-Костанай».

В целях обеспечения энергетической независимости и обеспечение газом существующих потребителей Костанайской области необходимо строительство магистрального газопровода с Актюбинской области до станции Тобол.

Также данный газопровод в перспективе будет предусматривать закольцовку с МГ «Сарыарка», что позволит обеспечить газом центральные регионы страны, а также снизит нагрузку на МГ «Бейнеу – Бозой – Шымкент».

Для дальнейшей газификации страны требуется модернизация газотранспортной системы страны, что включает в себя:

В первую очередь, увеличение мощности основных газовых артерий, которые позволяют поставлять газ с месторождений до отдаленных регионов страны.

Во-вторых, газ экологически чистое топливо и используется как в быту, так и в производстве. Дальнейшее развитие газификации страны позволит улучшить условия проживания людей и экологию регионов.

После достижения положительного баланса газовых ресурсов и модернизации основных магистральных газопроводов необходимо начать газификацию северных регионов и восточных регионов.

Строительство 2,3-этапов МГ «Сарыарка» направлено на обеспечение газом Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Теплоснабжение

В целом с 2015 года проекты теплоснабжения финансировалась через два инструмента – бюджетный кредит (под 0,01% годовых, сроком на 20 лет) и бюджетное субсидирование (50% - РБ, 50% - финансовая организация). Всего за период с 2015 по 2022 годы было выделено 168,5 млрд. тенге.

Ввиду, недостаточного объема финансирования в отрасль, высоким износом сетей теплоснабжения, отсутствия должного контроля со стороны частных собственников субъектов естественных монополий (СЕМ), сдерживанием тарифов, а также закредитованностью субъектов естественных монополий прохождение отопительного сезона 2022 – 2023 годов было сопряжено с наступлением чрезвычайных ситуаций в городах Экибастуз и Риддер. В частности, в городе Экибастуз при температуре окружающей среды в -30 градусов, была прекращена подача тепла на срок до 14 дней в 70 МЖД, 5 социальных объектов, 197 ИЖС и снижению параметров теплоносителей на других объектах.

По итогам 2022 года по данным местных исполнительных органов протяженность тепловых сетей по стране по составила 14 тыс. км, со средним износом – 54%.

При этом, необходимо отметить, что наиболее высокий износ сохраняется в Павлодарской (82%), Абай (68%), Карагандинской (68%), Восточно-Казахстанской (66%) и Северо-Казахстанской (65%) областях.

В связи с вышеназванным в начале 2023 года, по инициативе Правительства была открыта программа выделения целевых трансфертов на оздоровление системы теплоснабжения.

Водоснабжение

Общая протяженность водопроводных сетей республики в 2022 году составила 97,6 тыс. км и с 2019 года увеличилась на 12,3 тыс. км.

Нуждающихся в замене доля водопроводных сетей снизилась с 52% в 2019 году до 43% по итогам 2022 года.

В некоторых регионах уровень износа водопроводных сетей существенно выше республиканского значения (в пределах 51 – 58%). Наиболее высокий износ водопроводных сетей отмечается в городе Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Ұлытау, Абай и Карагандинской областях.

Кроме того, очень остро стоят вопросы водообеспечения Мангистауской и Атырауской областей, города Кокшетау (строительство станции очистки воды), города Атырау (строительство станции очистки воды), города Алматы (строительство водозаборов) и города Астаны (строительство резервного источника).

Всего по стране функционируют 76 групповых водопроводов протяженностью 15,6 тыс. км обеспечивают качественной питьевой водой 
655 сельских населенных пункта с общей численностью 1,4 млн. человек.

Из 6 295 сел обеспечены услугами водоснабжения 4 900 сел, в том числе 4 159 сел централизованным водоснабжением и в 741 селах установлены комплексные блок-модули (далее – КБМ).

По оставшимся 1 395 селам планируется строительство централизованной системы водоснабжения в 432 селах (391 село – по линии МИИР, 41 село – по линии МЭПР) и в 963 селах будут установлены КБМ за счет средств местного бюджета.

Особое внимание необходимо уделить 1276 приграничным сельским населенным пунктам, в том числе: в 913 сел обеспечены централизованным водоснабжением, в 120 селах установлены комплексных блок-модулей. Оставшиеся 243 села до конца 2025 года планируется обеспечить качественной питьевой водой, в том числе: в 90 селах планируется строительство централизованной системы водоснабжения, в 153 селах – установка КБМ.

На сегодня из 89 городских населенных пунктов обеспечены 100% централизованным водоснабжением 64 городов. В рамках поэтапного плана оставшиеся 25 городов планируется обеспечить до конца 2025 года.

Из 26 моногородов, 20 имеют 100% доступ к услугам водоснабжения.

Оставшиеся 6 моногородов, такие как Балхаш, Жетикара, Экибастуз, Аксу, Аркалык и Темиртау планируется обеспечить водой до конца 2025 года.

Вместе с тем, учитывая рост численности населения в городских населенных пунктах и для предоставления качественных услуг по водоснабжению, в рамках средств республиканского бюджета ведутся работы по увеличению мощностей водоочистных сооружений и расширению магистральных водопроводов.

В связи с чем, перечень отобранных проектов направлены для обеспечения население бесперебойными и качественными услугами по водоснабжению.

Оставшиеся проекты по городским и сельским населенным пунктам будут реализованы в рамках исполнения поручения Главы государства по 100% обеспечению населения услугами водоснабжения.

Водоотведение

Общая протяженность канализационных сетей республики в 2022 году составила 16,7 тыс. км и с 2019 года увеличилась на 1,3 тыс. км.

Нуждающихся в замене доля канализационных сетей снизилась с 58% в 2019 году до 55% по итогам 2022 года.

Наиболее высокий износ канализационных сетей отмечается в Карагандинской (68 %), Алматинской (67 %), Восточно-Казахстанской (72 %), Павлодарской (74 %), Ұлытау (75 %) областях.

На начало 2022 года по республике 558 предприятий оказывали услуги сбора, обработки и распределения воды, а также обработки сточных вод, в их управлении находятся 623 сооружения системы водоотведения и 
271 отдельных сетей системы водоотведения, в том числе 245 очистных сооружения. Протяженность главных коллекторов составила 4,9 тыс. км.

На сегодня в системе коммунальной инфраструктуры наиболее острым вопросом остается высокий износ сетей и неудовлетворительное состояние канализационно-очистных сооружений (далее – КОС).

Всего в республике из 89 городов в 68 требуются новое строительство, модернизация и реконструкция КОС.

В период с 2023 по 2027 годы будут реализованы проекты по строительству и модернизации КОС в 68 городах за счет бюджетного финансирования, привлечения займов международных финансовых организаций (далее – МФО) под государственную гарантию Правительства, ГЧП, облигационных займов субъектов квазигосударственного сектора.

Для получения водоканалами государственной гарантии и погашения негосударственных займов за счет выплат (платежей) из республиканского и местных бюджетов будет рассмотрена возможность включения проектов КОС в перечень социально-значимых проектов, утверждаемый уполномоченными органами по государственному планированию и исполнению бюджета.

В рамках средств республиканского бюджета будут первоочередно рассматриваться объекты КОС, находящиеся в коммунальной собственности, в управлении, хозяйственном ведении, на балансе организаций в которых 50 % и более принадлежит государству и которые после ввода в эксплуатацию будут переданы в коммунальную собственность.

Реконструкция, в том числе техническое перевооружение, модернизация и расширение КОС, находящихся в частной собственности, будут предусматриваться за счет внебюджетных инвестиций, в том числе в рамках инвестиционных программ СЕМ.

В целях недопущения строительства избыточных мощностей и неэффективного расходования бюджетных средств будут выработаны основные критерии и параметры проектов КОС с автоматизацией и цифровизацией технологических процессов, определена оптимальная мощность проектируемых сооружений.

Промышленная инфраструктура

Специальные экономические зоны

В настоящее время созданы 14 специальных экономических зон.

В трех специальных экономических зонах (СЭЗ «Оңтүстік», СЭЗ «Парк инновационных технологий», СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота») полностью завершены работы по строительству необходимой инфраструктуры.

На стадии завершения находятся пять СЭЗ (СЭЗ «Химический парк Тараз», СЭЗ «Сарыарка», СЭЗ «Астана – новый город», СЭЗ «МЦПС «Хоргос», СЭЗ «НИНТ»).

По трем СЭЗ (СЭЗ «Павлодар», «Морпорт Актау», «Qyzyljar») строительство инфраструктуры завершено на 50%.

Строительство инфраструктуры в трех специальных экономических зонах (СЭЗ «Астана-Технополис», «Turkistan», «G4 City») находится на начальном этапе.

На территории специальных экономических зон действует специальный режим, созданный для ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и регионы.

Земельные участки, на которых создается специальная экономическая зона, обеспечиваются объектами инфраструктуры за счет бюджетных средств или иных источников.

С 2002 года благодаря особому льготному режиму, на территориях СЭЗ запущено 317 проектов с общей стоимостью более 2,2 трлн тенге, с созданием более 22,3 тыс. постоянных рабочих мест. Объем производства продукции составил 7 трлн тенге, из которых экспортировано продукции порядка 479,7 млрд тенге.

В настоящее время на стадии реализации находятся 283 проекта общей стоимостью более 9,4 трлн тенге, с созданием 26,3 тыс. рабочих мест.

За весь период функционирования СЭЗ в обрабатывающую промышленность инвестировано более 2,7 трлн тенге, за последние 5 лет – инвестиции составили 1,9 трлн тенге. Объем выделенных средств на подведение инфраструктуры составил 402,4 млрд тенге.

В отношении привлеченных средств на затраты строительства инфраструктуры на 1 затраченный бюджетный тенге привлечено 6,6 тенге в виде инвестиций.

Налоговые отчисления (ИПН, НДС на реализацию, соц. налог) в бюджет за весь период существования СЭЗ составили 352,9 млрд тенге, т.е. на 1 бюджетный тенге, вложенный государством на строительство СЭЗ, участниками СЭЗ выплачено 0,9 тенге или 87%.

Как показывает мировая практика эффективность функционирования СЭЗ напрямую зависит от готовности инфраструктуры.

Индустриальные зоны

Индустриальные зоны созданы для обеспеченная субъектов предпринимательства инженерно-коммуникационной инфраструктурой для поддержки развития предпринимательской деятельности.

В настоящее время в Республике Казахстан действуют
35 индустриальных зон (далее - ИЗ).

С момента создания ИЗ привлечено инвестиции на сумму 877,3 млрд тенге, произведено продукции на сумму 2,2 трлн. тенге.

За все годы с момента создания ИЗ налоговых отчислений уплачено на сумму 117,7 млрд тенге.

На предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории ИЗ создано более 11890 рабочих мест.

На 1 бюджетный тенге привлечено инвестиции в обрабатывающую промышленность на сумму 8,8 тенге.

Всего на территориях ИЗ действуют 247 проектов. На территориях действующих ИЗ в период 2022-2025 годы всего планируется реализовать 197 проектов на сумму более 478,2 млрд. тенге.

На эффективность деятельности ИЗ влияют факторы, как системного характера, так и локального, к примеру системным можно отнести готовность инвестиционных площадок в части инженерно-коммуникационной инфраструктуры, к локальным относится управление управляющих компаний.

При этом, и имеются эффективные индустриальные зоны, где успешно функционируют и реализуются проекты с подведенной и обеспеченной инфраструктурой.

К успешным индустриальным зонам можно отнести ряд площадок, как ИЗ «Актобе», «Өндіріс» в г. Семей, ИЗ «Тассай».

Однако имеются и неэффективные индустриальные зоны с отсутствием каких-либо проектов на территории, связанные с отсутствием необходимой инфраструктуры, такие как: «Өркен КШТ», «Береке».

В том числе есть, к примеру площадки, где есть некоторая инфраструктура, при этом из-за слабой работы по привлечению инвесторов на действующие площадки, а также слабого заполнения в региональном масштабе проектами, простаивают и изнашиваются другие индустриальные зоны. К таким можно отнести - ИЗ «по ул. Машиностроителей», в Туркестанской области ИЗ - «Тюлькубас», «Байдибек», «Шардара».

Необходимо так же учитывать, где объем налогов меньше вложенных средств на инфраструктуру. Однако количество и качество проектов соответствует статусу крупным технологическим проектам с высокодовленной стоимостью продукции, такие как ИЗ «Алматы» на территории которой действуют крупные проекты, как ТОО «Hyundai Trans Кazakhstan» (производство автотранспортных средств), ТОО «МПЗ «Бижан» (мясоперерабатывающий завод), ТОО «BRB APK» (тепличный комплекс по выращиванию овощей), ИЗ «Актобе» на территории которой действуют крупные проекты, как ТОО «Зерде-Керамика Актобе» (Завод по выпуску керамогранита), ТОО «Aktobe Smart Tech» (Центр обработки данных), ИЗ «Костанай» на территории которой действуют крупные проекты, как  ТОО «Костанайский тракторный завод» (Организация производства тракторов «Кировец»), ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» (Производство тракторов марки «Беларус») и др.

На сегодняшний день выделено и освоено 137,2 млрд.тг. бюджетных средств на строительство объектов инфраструктуры ИЗ. Всего уплачено в виде налогов 117,7 млрд.тг. Таким образом практически 100% возвращены затраченные средства на инфраструктуру в виде налоговых поступлений (на 1 бюджетный тенге приходится 0,96 тг в виде налогов).

Неэффективно использованные бюджетные средства можно считать те ИЗ, где вовсе отсутствуют завершенная инфраструктура или действующие проекты, такие как: «Өркен КШТ», «по ул. Машиностроителей», «Береке», «Тюлькубас», «Байдибек», «Шардара». Но имеют потенциал для размещения потенциальных проектов в будущем.

Малые промышленные зоны

Из 868 инвестиционных проектов, реализуемых на территории страны, порядка по 150 проектам имеются проблемные вопросы различного характера, влияющие на своевременную реализацию проекта. Среди частых проблемных вопросов отмечаются следующие:

затяжные процессы покупки или аренды земельного участка, часто по причине отсутствия соответствующих документов затрудняются процедуры разработки и утверждения технико-экономического обоснования проекта;

инженерно-коммуникационной инфраструктуры: отсутствие точек подключения к инженерным сетям, отсутствие достаточных мощностей объектов инфраструктуры, получение технических условий на подключение инженерных сетей;

отсутствие финансовых средств на строительно-монтажные работы, закуп оборудования и оборотные средства.

Поэтапное решение отдельных проблемных вопросов сдвигает сроки реализации проектов, и соответственно выхлоп в экономику в виде производства товаров, создания рабочих мест, выплаты налоговых отчислений и т.д.

Одним из решений проблем является строительство готовых производственных помещений с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой в рамках проекта «Малые промышленные зоны». Малые промышленные зоны станут привлекательной инвестиционной площадкой, где будут размещаться субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности в перерабатывающих отраслях экономики.

Наличие готовых производственных площадок снижает инвестиционные издержки предприятий в виде капитальных затрат на строительно-монтажные работы и обеспечивает генерирование частных средств на оборотные затраты инвестиционного проекта.

Для реализации потенциала каждого региона страны, а также проанализировав потребность производственных помещений по регионам, необходимо строительство готовых производственных помещений площадью порядка 230 000 кв.метров, в том числе 70 тысяч кв.метров реконструкции уже существующих строений. Заинтересованность в размещении на таких производственных площадках проявляются по 78 проектам с общей стоимостью более 800 млрд тенге с созданием порядка 8 тысяч постоянных рабочих мест.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Разработка Национального инфраструктурного плана основывалась на следующих ключевых принципах и подходах:

- Анализ потребностей. Изучение текущего состояния инфраструктуры и определение основных потребностей страны в различных областях, таких как транспорт, энергетика, объекты инфраструктуры ЖКХ.

- Целостность и комплексный подход: План должен быть целостным и охватывать все ключевые секторы инфраструктуры, такие как транспорт, энергетика, водоснабжение и другие. Комплексный подход позволяет учитывать взаимодействие различных систем и синергию между ними.

- Долгосрочное видение. Формулирование долгосрочной стратегии развития инфраструктуры, определение ключевых целей и приоритетов.

- Стратегическая направленность: План должен определять четкие стратегические приоритеты развития инфраструктуры в соответствии с долгосрочными целями страны и потребностями общества.

- Региональное равенство. Учитывание потребностей различных регионов страны и обеспечение равномерного развития инфраструктуры.

- Финансовая устойчивость: План должен учитывать финансовые возможности страны и обеспечивать устойчивость в планировании и реализации проектов инфраструктуры.

- Устойчивость и экологическая ответственность: НИП должен уделять внимание устойчивости и экологической ответственности, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить долгосрочную устойчивость развития.

- Инновации и технологический прогресс: План должен учитывать возможности использования новых технологий и инноваций для повышения эффективности и эффективности инфраструктуры.

- Участие заинтересованных сторон: Вовлечение общественности, бизнеса и других заинтересованных сторон для получения обратной связи и обеспечения лучшего понимания потребностей и предпочтений.

- Доступность. формирование максимально полной и достоверной информации о долгосрочных планах и стратегии Правительства Республики Казахстан в отношении строительства и реконструкции инфраструктурных объектов.

- Мониторинг и оценка: Важно включить механизмы мониторинга и оценки выполнения плана, чтобы обеспечить его эффективность и внесение корректировок в процессе реализации.

- Гибкость и адаптация. Обеспечение гибкости плана для адаптации к изменяющимся обстоятельствам и новым вызовам в будущем.

Основные направления развития инфраструктуры Республики Казахстан.

С учетом преемственности перспективных направлений экономического развития Республики Казахстан и роли важнейших факторов в достижении социально-экономических целей разработка НИП ориентирована на приоритетные направления:

- транспортная;

- энергетическая;

- инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства.

Критерии отбора Перечня проектов

Национальный инфраструктурный план содержит Перечень проектов на 2024-2029 годы.

При формировании в Перечень включались инфраструктурные проекты, отвечающие следующим критериям:

- Соответствие стратегическим национальным целям и приоритетам развития.

- Потенциал проекта для решения конкретных социально-экономических проблем.

- Оценка экономической эффективности и стоимость проекта.

- Возможность привлечения финансирования из различных источников, включая государственный и частный секторы.

- Уровень поддержки со стороны заинтересованных стейкхолдеров и общественности.

- Способность проекта способствовать развитию регионов и повышению конкурентоспособности страны.

При этом учитывались такие факторы, как:

- Срочность и значимость. Фокусировка на значимых и срочных задачах, направленных на решение текущих вызовов.

- Ощутимость. Обеспечение положительных изменений качества жизни населения, фокусировка на предоставлении общественных благ и создании критически необходимой инфраструктуры.

- Финансовая обеспеченность. Соответствие общего объема требуемых средств на реализацию проекта с возможностями бюджета.

- Мультипликативный эффект. Положительное влияние и экономический эффект на развитие смежных отраслей/сфер или региона

___________________