Бұйрыққа қосымша

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, конкурс (аукцион) және жекеше әріптесті айқындау бойынша тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарына мониторинг жүргізу, мемлекеттік-жекешелік

әріптестік жобаларының іске асырылуына мониторинг жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік- жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау

және іске асыру қағидаларына

16-1-қосымша

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын басқару сапасының рейтингін қалыптастыру тәртібі

1.Өңірлердегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын (бұдан әрі-МЖӘ) басқару сапасының көрсеткішін есептеу мынадай формула бойынша айқындалады:

Ri =PIᵢ+Mᵢ+Dᵢ nᵢ, мұндағы:

Ri – i-ші өңір үшін МЖӘ даму деңгейінің көрсеткіші, (баллмен);

PIi – мемлекеттік міндеттемелер есебінен жекеше әріптестің тартылған инвестицияларының өтелу индексі үшін ұпайлар, i-ші аймақ;

Mi.. – і-ші өңірдің мониторингін уақтылы ұсынғаны үшін ұпайлар;

Di аймақтың жобалары бойынша құжаттар топтамасын ұсынғаны үшін Di-ұпайлар;

ni – i-ші өңірдегі жобалардың жалпы саны.

1) жекеше әріптестің тартылған инвестицияларының мемлекеттік міндеттемелер есебінен өтелу индексі үшін баллдар мынадай формула бойынша айқындалады:

PI =1nIGO х BpI, мұндағы:

І – жоба бойынша жекеше әріптестің инвестицияларының сомасы;

GO – жоба бойынша мемлекеттік міндеттемелер сомасы;

BpI – инвестицияның өтелу индексі үшін базалық балл;

n – МЖӘ жобаларының саны.

2) і-ші өңірдің мониторингтерін уақтылы бергені үшін баллдар мынадай формула бойынша айқындалады:

Mi = 1n(M₁ х Bpm₁ + M₂ х Bpm₂ + M₃ х Bpm₃), мұндағы:

M₁-Қағидаларға сәйкес белгіленген мерзімде берілген мониторингтер саны (есепті жылдан кейінгі 20 ақпанға дейін);

Bpm₁ – M₁ үшін негізгі балл;

M₂ – белгіленген мерзімнен кейін берілген мониторингтер саны (есепті жылдан кейінгі 20 ақпаннан кейін);

Bpm₂ – M₂ үшін негізгі балл;

M₃ – ұсынылмаған мониторинг саны;

Bpm₃ – M₃ үшін негізгі бал;

n-МЖӘ жобаларының саны.

3) і-ші өңірдің жобалары бойынша ұсынылған құжаттар топтамасы үшін баллдар мынадай формула бойынша айқындалады:

Di = 1n(D₁ х Bpd₁ + D₂ х Bpd₂ + D₃ х Bpd₃), мұндағы:

D₁ – жобалар бойынша сұратылған құжаттардың толық пакетінің ұсынылған саны;

Bpd₁ – d за үшін негізгі бал;

D₂ – жобалар бойынша сұралатын құжаттардың толық емес пакетінің ұсынылған саны;

Bpd₂ – D₂ үшін негізгі бал;

D₃ – жобалар бойынша толық ұсынылмаған құжаттар пакеттерінің саны;

Bpd₃ – D₃ үшін негізгі бал;

n – МЖӘ жобаларының саны.

2. Критерийлердің мәндерін бағалау мынадай мәліметтер негізінде жүзеге асырылады:

1) мемлекеттік міндеттемелер есебінен жекеше әріптес инвестицияларының өтелу индексі: жекеше әріптес инвестицияларының сомасыжәне мемлекеттік міндеттемелер МЖӘ жобалары бойынша жасалған шарттар негізінде айқындалады;

2) жобаларды іске асыру мониторингінің нәтижелерін ұсынудың уақтылығы: жергілікті атқарушы органдардың ресми ілеспе хаттары негізінде, жобалардың мониторингін ұсына отырып айқындалады,

МЖӘ дамыту орталығының атына;

3) МЖӘ жобалары бойынша құжаттар топтамасын ұсыну: МЖӘ дамыту орталығының мекенжайына сұратылған құжаттар топтамасын ұсына отырып, жергілікті атқарушы органдардың ресми ілеспе хаттары негізінде айқындалады. Ұсынылатын құжаттардың саны мен атауын МЖӘ дамыту орталығы айқындайды.

3. МЖӘ даму деңгейінің көрсеткіштерін бағалаудың әрбір критерийі үшін базалық баллдар 1-кестеге сәйкес айқындалады.

Кесте 1

Бағалау критерийлері бойынша базалық балдар

| № р/с | Критерийлердің атауы | Әрбір өлшем бірлігі үшін базалық балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мемлекеттік міндеттемелер есебінен тартылған ТЖ инвестицияларының өтелу индексі (PIi) | 50 |
| 2 | Мониторингтерді уақтылы ұсыну: |  |
| 2.1 | белгіленген мерзімде берілген (M1) | 20 |
| 2.2 | белгіленген мерзімнен кейін берілген (M2) | 10 |
| 2.3 | берілмеген (M3) | -20 |
| 3 | Ұсынылған құжаттар пакеті |  |
| 3.1 | құжаттардың толық пакеті ұсынылды (D1) | 30 |
| 3.2 | құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған (D2) | 20 |
| 3.3 | берілмеген (D3) | -30 |